**DOKUMENTACIJA O NABAVI**

**IZGRADNJA VODOOPSKRBE OPĆINE TOUNJ, VODOOPSKRBNI SUSTAV KUKAČA – KAMENICA**

**CPV - 45232150-8**

(obvezna elektronička dostava ponuda putem Elektroničkog oglasnika javne nabave RH)

Evidencijski broj nabave:

113/17 MV

Prosinac, 2017

**SADRŽAJ**

Sadržaj

[1. OPĆI PODACI 5](#_Toc501105340)

[1.1. Podaci o naručitelju 5](#_Toc501105341)

[1.2. Osoba zadužena za kontakt s ponuditeljima 5](#_Toc501105342)

[1.3. Evidencijski broj nabave 6](#_Toc501105343)

[1.4. Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa ili navod da takvi subjekti ne postoje u trenutku objave dokumentacije o nabavi 6](#_Toc501105344)

[1.5. Vrsta postupka javne nabave 6](#_Toc501105345)

[1.6. Procijenjena vrijednost nabave 6](#_Toc501105346)

[1.7. Vrsta ugovora o javnoj nabavi: 6](#_Toc501105347)

[1.8. Navod sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum 6](#_Toc501105348)

[1.9. Navod uspostavlja li se sustav kvalifikacije 6](#_Toc501105349)

[1.10. Navod uspostavlja li se dinamički sustav nabave 6](#_Toc501105350)

[1.11. Navod provodi li se elektronička dražba 6](#_Toc501105351)

[1.13. Financiranje projekta 7](#_Toc501105352)

[2. PODACI O PREDMETU NABAVE 7](#_Toc501105353)

[2.1. Opis predmeta nabave 7](#_Toc501105354)

[2.2. Opis i oznaka grupa predmeta nabave 7](#_Toc501105355)

[2.4. Količina predmeta nabave 7](#_Toc501105356)

[2.5. Tehničke specifikacije predmeta nabave 7](#_Toc501105357)

[2.6. Troškovnik 7](#_Toc501105358)

[2.7. Mjesto izvršenja ugovora 8](#_Toc501105359)

[2.8. Rok početka i završetka izvršenja ugovora 8](#_Toc501105360)

[2.7. Oznaka iz jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) 8](#_Toc501105361)

[2.8. Projektna i tehnička dokumentacija 8](#_Toc501105362)

[2.9. Opcije i moguća obnavljanja ugovora 8](#_Toc501105363)

[3. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA 9](#_Toc501105364)

[Obvezne osnove za isključivanje gospodarskog subjekta 9](#_Toc501105365)

[3.1. Osuđivanost za kaznena djela 9](#_Toc501105366)

[3.2. Plaćanje dospjelih poreznih obveza i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje 12](#_Toc501105367)

[3.3. Ostale osnove za isključenje gospodarskog subjekta 13](#_Toc501105368)

[4. KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA 14](#_Toc501105369)

[(UVJETI SPOSOBNOSTI) 14](#_Toc501105370)

[4.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti 14](#_Toc501105371)

[4.2. Ekonomska i financijska sposobnost 15](#_Toc501105372)

[4.3. Tehnička i stručna sposobnost 16](#_Toc501105373)

[4.4. Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata 20](#_Toc501105374)

[5. Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD) 20](#_Toc501105375)

[5. ODREDBE O PONUDI 22](#_Toc501105376)

[5.1. Sadržaj ponude 22](#_Toc501105377)

[5.2. Način izrade ponude 22](#_Toc501105378)

[5.3. Valuta ponude 22](#_Toc501105379)

[5.4. Način dostave ponude 23](#_Toc501105380)

[5.5. Dostava dijela/dijelova ponude sredstvima koja nisu elektronička 24](#_Toc501105381)

[5.6. Izmjena, dopuna ponude i odustajanje od ponude 24](#_Toc501105382)

[6. NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE PREDMETA NABAVE 25](#_Toc501105383)

[6.1. Varijante ponuda 25](#_Toc501105384)

[7. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE 26](#_Toc501105385)

[8. ROK VALJANOSTI PONUDE 27](#_Toc501105386)

[8.1. Navod o potpisivanju ponude dostavljene elektroničkim sredstvima komunikacije 28](#_Toc501105387)

[9. TERMIN UVIDA U DOKUMENTACIJU I POSJETA GRADILIŠTU 28](#_Toc501105388)

[10. UVJETI KOJE ZAJEDNIČKI PONUDITELJI MORAJU ISPUNITI PROPORCIONALNO SVOM UDJELU U ZAJEDNIČKOJ PONUDI 28](#_Toc501105389)

[11. DIO PONUDE KOJI PONUDITELJ NAMJERAVA USTUPITI PODUGOVARARTELJIMA TE PODATCI O PODUGOVARATELJIMA 29](#_Toc501105390)

[12. JAMSTVA 30](#_Toc501105391)

[12.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude 30](#_Toc501105392)

[12.2. Jamstvo za uredno izvršenje ugovora 31](#_Toc501105393)

[12.3. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku 31](#_Toc501105394)

[13. VRIJEME I MJESTO DOSTAVE I OTVARANJA PONUDA 31](#_Toc501105395)

[14. ROK DONOŠENJA ODLUKE O ODABIRU ILI PONIŠTENJU 32](#_Toc501105396)

[15. POJAŠNJENJA, UPOTPUNJAVANJE TE NAČIN KOMUNIKACIJE S PONUDITELJIMA 32](#_Toc501105397)

[16. POSEBNI UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA 33](#_Toc501105398)

[16. 1. Izmjene ugovora o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja 33](#_Toc501105399)

[16.2. Navod o primjeni trgovačkih običaja (uzanci) 34](#_Toc501105400)

[16.3. Podaci o tijelima od kojih ponuditelj može dobiti pravovaljanu informaciju obvezama koje se odnose na poreze, zaštitu okoliša, odredbe o zaštiti radnoga mjesta i radne uvjete koje su na snazi u području na kojem će se izvoditi radovi ili pružati usluge i koje će biti primjenjive na radove koji se izvode ili na usluge koje će se pružati za vrijeme trajanja ugovora 34](#_Toc501105401)

[17. Rok, način i uvjeti plaćanja 34](#_Toc501105402)

[20. ZAVRŠNE ODREDBE 36](#_Toc501105403)

[Prilog 1a (predložak) 37](#_Toc501105404)

[Prilog1b (predložak) 39](#_Toc501105405)

[Prilog 3 Izjava o usklađenosti proizvoda s normama 4](#_Toc501105406)2

Prilog 4 [PRIJEDLOG UGOVORA ZA IZVOĐENJE RADOVA ( nije potrebno potpisivati, prilog se daje na uvid ponuditeljima ) 4](#_Toc501105407)3

1. OPĆI PODACI

## Podaci o naručitelju

Naziv i sjedište naručitelja, OIB, broj telefona, broj telefaksa, internetska adresa, te adresa elektroničke pošte:

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o

I. G. Kovačića 14, 47300 OGULIN

OIB: 75422440757

Broj telefona: 047/532-033

Broj telefaxa: 047/047/532-034

Internet adresa: www.vodovod-ogulin.hr

E-mail adresa: vodovod-bd@ka.t-com.hr

Nabava se provodi temeljem: Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016; dalje u tekstu: „ZJN 2016“)

* 1. Osoba zadužena za kontakt s ponuditeljima

Dubravka Boban- Odjel projekata, investicija i javne nabave

Broj telefona: 047/811-096

Broj telefaksa: 047/532-034

Adresa elektroničke pošte : [vodovod-bd@ka.t-com.hr](mailto:vodovod-bd@ka.t-com.hr)

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između Naručitelja i gospodarskih subjekata može se obavljati isključivo na hrvatskom jeziku putem sustava Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (dalje: EOJN RH) modul Pitanja/Pojašnjenja dokumentacije o nabavi. Detaljne upute o načinu komunikacije između gospodarskih subjekata i naručitelja u roku za dostavu ponuda putem sustava EOJN RH-a dostupne su na stranicama Oglasnika, na adresi: <https://eojn.nn.hr>.

Sukladno članku Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016). gospodarski subjekt može zahtijevati dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s dokumentacijom o nabavi tijekom roka za dostavu ponuda. Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, naručitelj je obvezan je dati odgovor, dodatne informacije i objašnjenja bez odgode, a najkasnije tijekom četvrtog dana prije roka određenog za dostavu ponuda staviti na raspolaganje na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju, bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva. Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen najkasnije tijekom šestog dana prije roka određenog za dostavu ponuda.

Zahtjev za pojašnjenje/izmjenu dokumentacije o nabavi gospodarski subjekt dostavlja Naručitelju putem Elektroničkog oglasnika javne nabave RH (dalje: EOJN RH).

1.3. Evidencijski broj nabave **: 113/17 MV**

1.4. Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa ili navod da takvi subjekti ne postoje u trenutku objave dokumentacije o nabavi

- IMZ PROMET d.o.o. Ogulin

1.5. Vrsta postupka javne nabave

Otvoreni postupak javne nabave sukladno čl. 88., 89. i čl. 356. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/16, ZJN 2016), nabave male vrijednosti.

1.6. Procijenjena vrijednost nabave

Procijenjena vrijednost nabave je 5.548.002,96 kn.

1.7. Vrsta ugovora o javnoj nabavi:

Ugovor o izvođenju radova.

1.8. Navod sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum

Sklapa se ugovor o javnoj nabavi radova.

1.9. Navod uspostavlja li se sustav kvalifikacije

Ne uspostavlja se sustav kvalifikacije.

1.10. Navod uspostavlja li se dinamički sustav nabave

Ne uspostavlja se dinamički sustav nabave

1.11. Navod provodi li se elektronička dražba

Ne provodi se elektronička dražba.

**1.12. Internetska stranica na kojoj je objavljeno izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima**

Internetska stranica na kojoj je objavljeno izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima: <http://vodovod-ogulin.hr/>.

Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima provedeno je od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_.

1.13. Financiranje projekta

Predmet nabave bit će financiran sredstvima iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. iz Mjere 7, Podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući i ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, operacije 7.2.2. Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

## 2. PODACI O PREDMETU NABAVE

2.1. Opis predmeta nabave

Izgradnja vodoopskrbe Općine Tounj, vodoopskrbni sustav Kukača – Kamenica. Svi radovi na izgradnji predmetnog vodoopskrbnog sustava obuhvaćeni su Troškovnikom, koji je prilog ovoj dokumentaciji za nabavu s uključenom projektnom dokumentacijom.

2.2. Opis i oznaka grupa predmeta nabave

Predmet nabave nije podijeljen u grupe.

2.4. Količina predmeta nabave

Količina predmeta nabave propisan je Troškovnikom.

2.5. Tehničke specifikacije predmeta nabave

Tehničke karakteristike vodoopskrbnog sustava Kukača – Kamenica moraju zadovoljavati uvjete opisane u stavkama ponudbenog Troškovnika.

2.6. Troškovnik

U privitku ove dokumentacije o nabavi. Jedinične cijene svake stavke troškovnika i ukupna cijena moraju biti zaokružene na dvije decimale. U troškovniku se ne smije mijenjati tekst kao ni količine u pojedinim stavkama troškovnika. Sve stavke troškovnika moraju biti popunjene. Prilikom popunjavanja troškovnika, ponuditelj cijenu stavke izračunava kao umnožak količine i jedinične cijene stavke. Cijena ponude izražava se za cjelokupni predmet nabave.

2.7. Mjesto izvršenja ugovora

Područje Općine Tounj, naselja Kukača i Kamenica.

2.8. Rok početka i završetka izvršenja ugovora

Početak izvođenja predmetnih radova planira se u roku od 30 dana od službenog odobrenja postupka javne nabave od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju . Završetak radova mora biti najkasnije do 01.09.2019. godine. Kao dan završetka radova smatra se upis u građevinski dnevnik kao dan završetka radova, a potvrđen od strane izvođača i nadzornog inženjera.

2.7. Oznaka iz jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)

45232150-8 - Radovi u vezi s cjevovodima za distribuciju vode

2.8. Projektna i tehnička dokumentacija

- Vodoopskrbna Općine Tounj – Glavni projekt – Knjiga I – Opći dio

Glavni projekt – Građevinski projekt, broj projekta: P-01/03-1, lipanj 2003.,

Projektant: KAPROJEKT d.o.o. Karlovac;

- Vodoopskrbna Općine Tounj – Glavni projekt – Knjiga V – Vodoopskrbni sustav

Kukača-Kamenica

Glavni projekt – Građevinski projekt, broj projekta: P-01/03-5 , lipanj 2003.,

Projektant: KAPROJEKT d.o.o. Karlovac;

2.9. Opcije i moguća obnavljanja ugovora

Naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave samo u skladu s odredbama članaka 315. – 320. ZJN 2016.

## 3. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA

Obvezne osnove za isključivanje gospodarskog subjekta

3.1. Osuđivanost za kaznena djela

**Naručitelj će, sukladno članku 251. ZJN 2016 isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako utvrdi:**

**1.** da je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora tog gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske, pravomoćnom presudom osuđena za:

**a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju**

- članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

- članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)

**b) korupciju, na temelju**

- članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

- članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju, članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju, članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)

**c) prijevaru, na temelju**

- članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

- članka 224. (prijevara) i članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)

**d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju**

- članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

- članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)

**e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju**

- članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

- pranje novca (članak 279.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12),

**f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju**

- članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

- članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12), ili

**2.** je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora tog gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1. podtočaka a) do f) ovoga stavka i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

Naručitelj je obvezan isključiti gospodarskog subjekta u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave ako utvrdi da postoje navedene osnove za isključenje.

Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz postupka javne nabave je pet godina od dana pravomoćnosti presude, osim ako pravomoćnom presudom nije određeno drukčije.

Kao preliminarni dokaz nepostojanja osnova za isključenje iz ove podtočke 3.1**. u ponudi** se **za sve** gospodarske subjekte dostavlja:

➢ Ispunjen obrazac Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (dalje: **ESPD**) – dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak A: Osnove povezane s kaznenim presudama.

Naručitelj će prije donošenja odluke od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu zatražiti da, u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje nepostojanje osnova isključenja iz ove točke, i to:

* **Izvadak iz kaznene evidencije** ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, **jednakovrijedni dokument** nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, kojim se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz točke 3.1.
* Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, ne izdaju traženi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako **izjava pod prisegom** prema pravu dotične države ne postoji, **izjavom davatelja s ovjerenim potpisom** kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika, ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin

Sukladno članku 20. stavku 10. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudama u javnoj nabavi (‘’Narodne novine’’ br. 65/17.) izjavu iz članka 265. stavka 2. u vezi s člankom 251.

stavkom 1. ZJN 2016 može dati osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za gospodarski subjekt i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta. **Predložak obrasca koji se može koristiti nalazi se u Prilogu 1a i1b. Izjave moraju biti ovjerene kod javnog bilježnika.**

**Nepostojanje osnova za isključenje iz ove točke dužni su dokazati pojedinačno svi članovi zajednice gospodarskih subjekata, ukoliko je primjenjivo, kao i svi podugovaratelji u slučaju da ponuditelj namjerava dio ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor jednom ili više podugovaratelja.**

3.2. Plaćanje dospjelih poreznih obveza i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

**Naručitelj će, sukladno članku 252. ZJN 2016, isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako utvrdi** da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:

1. u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili

2. u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

Iznimno od prethodne odredbe, naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno, ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

Kao preliminarni dokaz nepostojanja osnova za isključenje iz ove podtočke 3.2**. u ponudi** se **za sve** gospodarske subjekte dostavlja:

➢ Ispunjen obrazac **ESPD** – dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak B: Osnove povezane s plaćanjem poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje.

Naručitelj će prije donošenja odluke od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu zatražiti da, u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje nepostojanje osnova isključenja iz ove točke, i to:

* **Potvrdu porezne uprave** ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz ove točke.
* Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, ne izdaju traženi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako **izjava pod prisegom** prema pravu dotične države ne postoji, **izjavom davatelja s ovjerenim potpisom** kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika, ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

**Nepostojanje osnova za isključenje iz ove točke dužni su dokazati pojedinačno svi članovi zajednice gospodarskih subjekata, ukoliko je primjenjivo, kao i svi podugovaratelji u slučaju da ponuditelj namjerava dio ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor jednom ili više podugovaratelja.**

3.3. Ostale osnove za isključenje gospodarskog subjekta

Naručitelj će, sukladno članku 254. st. 1. t. 2. ZJN 2016, isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako je:

1. a) nad gospodarskim subjektom otvoren **stečaj**, ako je nesposoban za plaćanje ili prezadužen, ili u postupku likvidacije, ako njegovom imovinom upravlja stečajni upravitelj ili sud, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne aktivnosti ili je u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima.

Kao preliminarni dokaz nepostojanja osnova za isključenje iz ove podtočke 3.3**. u ponudi** se **za sve** gospodarske subjekte dostavlja:

➢ Ispunjen obrazac **ESPD** – dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak C: Osnove povezane s insolventnošću, sukobima interesa ili poslovnim prekršajima.

Naručitelj će prije donošenja odluke od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje nepostojanje osnova isključenja iz ove točke, i to:

* **Izvadak iz sudskog registra** ili potvrdu trgovačkog suda ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojim se dokazuje da ne postoje ove osnove za isključenje,
* Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, ne izdaju traženi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni **izjavom pod prisegom** ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, **izjavom davatelja s ovjerenim potpisom** kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika, ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin,

**Nepostojanje osnova za isključenje iz ove točke dužni su dokazati pojedinačno svi članovi zajednice gospodarskih subjekata, ukoliko je primjenjivo, kao i svi podugovaratelji u slučaju da ponuditelj namjerava dio ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor jednom ili više podugovaratelja.**

**3.4.** Dokazivanje pouzdanosti bez obzira na postojanje relevantne osnove za isključenje

Gospodarski subjekt kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz točke 3.1. i 3.3 može naručitelju dostaviti dokaze o mjerama, sve sukladno članku 255. ZJN 2016

## 4. KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA

## (UVJETI SPOSOBNOSTI)

Gospodarski subjekt, odnosno zajednica gospodarskih subjekata, mora dokazati svoju sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, ekonomsku i financijsku sposobnost te tehničku i stručnu sposobnost.

4.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

**4.1.1.** Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države poslovnog nastana ponuditelja.

Kao preliminarni dokaz sposobnosti iz ove podtočke 4.1.1**. u ponudi** se **za sve** gospodarske subjekte dostavlja: ➢ Ispunjen obrazac **ESPD** – dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1).

Naručitelj može prije donošenja odluke od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje sposobnost iz ove točke, i to:

* **Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukturnog ili drugog odgovarajućeg registra** koji se vodi u državi članici njegova nastana.

**4.1.2.** Za potrebe obavljanja **djelatnosti građenja** pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, sukladno zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“, broj: 78/15) mora biti registrirana za obavljanje djelatnosti građenja.

Strana pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi ugovornici EGP-a (Europskog gospodarskog prostora) koja u toj državi obavlja djelatnost građenja sukladno poglavlju VIII. članku 69. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“, broj: 78/15) – dalje u tekstu: Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, može u Republici Hrvatskoj privremeno ili povremeno obavljati one poslove koje je prema propisima države u kojoj ima sjedište ovlaštena obavljati, nakon što o tome obavijesti Ministarstvo nadležno za poslove graditeljstva i prostornog uređenje izjavom u pisanom obliku. Uz izjavu strani ponuditelj mora priložiti isprave kojim se dokazuje: pravo obavljanja djelatnosti u državi sjedišta strane pravne osobe i da je osigurana od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem djelatnosti mogla učiniti investitoru ili drugim osobama.

**Pravna osoba iz Republike Hrvatske u slučaju dodjele ugovora dužna je Naručitelju prije potpisa ugovora dostaviti dokaz o postupanju sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, ukoliko isto nije prethodno dokazala.**

**Strana pravna osoba koja ne posjeduje ovlaštenje za trajno obavljanje djelatnosti građenja u Republici Hrvatskoj, u slučaju dodjele ugovora, dužna je Naručitelju prije potpisa ugovora dostaviti dokaz o postupanju sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.**

4.2. Ekonomska i financijska sposobnost

**4.2.1.** Gospodarski subjekt mora dokazati da njegov ukupni godišnji promet u posljednjoj dostupnoj financijskoj godini, ovisno o datumu osnivanja ili početka obavljanju djelatnosti gospodarskog subjekta, nije manji od dvostruke procijenjene vrijednosti nabave.

Kao preliminarni dokaz sposobnosti iz ove podtočke 4.2.1. **u ponudi** se dostavlja:

➢ Ispunjen obrazac **ESPD** – dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak B: Ekonomska i financijska sposobnost: točka 1b).

Naručitelj može prije donošenja odluke od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje sposobnost iz ove točke, i to:

* • **BON 1** odnosno financijski izvještaj gospodarskog subjekta za posljednju dostupnu financijsku godinu ili za kraće razdoblje u slučaju da gospodarski subjekt ne posluje u tom razdoblju, iz kojeg je vidljivo da je **prosječni ukupni godišnji promet za prethodnu odobrenu financijsku godinu nije manji od dvostruke procijenjene vrijednosti nabave**, te da je ponuditelj pozitivno završio obračunska razdoblja za koja su podatci dostavljeni (da nije poslovao s gubitkom).

Gospodarski subjekt može dokazati financijsku sposobnost i pomoću drugog dokaza, različitog od onoga kojeg je tražio naručitelj, ako zatraženi dokaz ne može biti dostavljen iz opravdanog razloga i ako dostavljeni dokaz ima istu dokaznu snagu kao i traženi.

***Napomena:***

*U slučaju zajednice GS, Naručitelj će prihvatiti ekonomske i financijske sposobnosti od bilo kojeg člana zajednice gospodarskih subjekata.*

4.3. Tehnička i stručna sposobnost

Ponuditelj je obvezan u svrhu zadovoljenja uvjeta tehničke i stručne sposobnosti dokazati:

**4.3.1. da** je u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom pet (5) godina koje prethode toj godini, uspješno izveo radove na istovjetnom ili sličnom predmetu nabave, odnosno izveo radove na tri (3) sustava cjevovoda pitke vode ili odvodnje otpadnih voda, profila minimalno DN 150, ukupne dužine 6.000 m ili više. U slučaju da ponuditelj dokazuje iskustvo na izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda navedenog profila i dužine, mora dokazati i iskustvo na izgradnji barem jednog sustava cjevovoda pitke vode, bez obzira na dužinu i profil cijevi. Kumulativna vrijednost ugovora izvršenih radova, koja se dokazuje potvrdama o urednom izvršenju (najviše 3), mora biti jednaka ili veća od procijenjene vrijednosti nabave 5.548.002,96 kn.

Kao preliminarni dokaz sposobnosti iz ove podtočke 4.3.1. **u ponudi** se dostavlja:

➢ Ispunjen obrazac **ESPD** – dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak C: Tehnička i stručna sposobnost: točka 1a).

Naručitelj može prije donošenja odluke od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje sposobnost iz ove točke, i to:

* Popis ugovora o radovima izvršenim u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave ili tijekom pet godina koje prethode toj godini, istovjetne ili slične predmetu nabave. Popis sadrži vrijednost radova, datum izvršenja radova, mjesto izvođenja radova te naziv druge ugovorne strane, kojem prilaže potvrde druge ugovorne strane o urednom izvođenju i ishodu najvažnijih radova/ugovora.

Popis potpisuje i ovjerava osoba ovlaštena za zastupanje ponuditelja.

Svaka potvrda druge ugovorne strane mora sadržavati sljedeće podatke:

- tvrtka i sjedište investitora

- tvrtka i adresa izvođača

- predmet ugovora i vrsta građevine

- vrijednost izvedenih radova

- razdoblje izvršenja ugovora

- puno ime i prezime, te ovjera (potpis odgovorne osobe) investitora.

***Napomena:***

*U slučaju zajednice GS, Naručitelj će prihvatiti uvjet tehničke i stručne sposobnosti od bilo kojeg člana zajednice gospodarskih subjekata.*

**4.3.2.** Gospodarski subjekt mora dokazati da ima za izvršenje ugovora zaposlene tehničke stručnjake određene struke, i to:

- minimum 1 (jednog) ovlaštenog voditelja građenja građevinske/arhitektonske struke,

- minimum 1 (jednog) ovlaštenog voditelja radova građevinske/arhitektonske struke,

Za potrebe zaštite na radu za vrijeme izvođenja radova ponuditelj mora imati na raspolaganju:

-minimalno 1 (jednog) Kordinatora II zaštite na radu u fazi izvođenja radova

Kao preliminarni dokaz sposobnosti iz ove podtočke 4.3.2. **u ponudi** se, za gospodarski subjekt koji će obavljati predmetnu djelatnost, dostavlja: ➢ Ispunjen obrazac **ESPD** – dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak C: Tehnička i stručna sposobnost: točka 2) i 6a).

Naručitelj može prije donošenja odluke od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje sposobnost iz ove točke, i to:

* **Potvrde o upisu u Imenik ovlaštenih voditelja građenja Hrvatske komore inženjera građevinarstva, (u Potvrdi mora biti navedena tvrtka zaposlenja).**

*Općenito stručno iskustvo:*

* najmanje 10 godina radnog iskustva
* **Potvrdu o upisu u Imenik ovlaštenih voditelja radova Hrvatske komore inženjera građevinarstva (u Potvrdi mora biti navedena tvrtka zaposlenja).**

*Općenito stručno iskustvo:*

* najmanje 5 godina radnog iskustva
* **Rješenje resornog Ministarstva za koordinatora II zaštite na radu u fazi izvođenja radova**

Sukladno članku 24. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) poslove voditelja građenja u svojstvu odgovorne osobe može obavljati ovlašteni voditelj građenja, sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje udruživanje u Komoru. Sukladno člancima 60., 61., 62., 63., 64. i 65. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) ovlaštena fizička osoba iz druge države ugovornice EGP-a ima pravo u Republici Hrvatskoj trajno obavljati poslove projektiranja, voditelja građenja i voditelja radova u svojstvu ovlaštene osobe pod strukovnim nazivom koje ovlaštene osobe za obavljanje tih poslova imaju u Republici Hrvatskoj, ako je upisana u imenik stranih ovlaštenih arhitekata, odnosno ovlaštenih inženjera, odnosno ovlaštenih voditelja građenja, odnosno ovlaštenih voditelja radova, odgovarajuće komore, u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje udruživanje u Komoru. Ovlaštena fizička osoba iz države ugovornice EGP-a ima pravo u Republici Hrvatskoj povremeno ili privremeno obavljati poslove projektiranja, voditelja građenja i voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe pod strukovnim nazivom koji ovlaštene osobe za obavljanje tih poslova imaju u Republici Hrvatskoj, ako prije početka prvog posla izjavom u pisanom ili elektroničkom obliku izvijesti o tome odgovarajuću komoru, pod uvjetima propisanim zakonom.

U slučaju dodjele ugovora, gospodarski subjekt je dužan Naručitelju prije potpisa ugovora dostaviti dokaz da je navedeni stručnjak ishodio sva potrebna rješenja/potvrde o upisu u Imenik ovlaštenih voditelja građenja/radova Hrvatske komore inženjera građevinarstva, sukladno zakonima Republike Hrvatske;

* **Suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova**

Sukladno Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 152/08, 61/11 i 56/13) i Pravilniku o uvjetima i mjerilima za davanje i oduzimanje suglasnosti za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina (NN 105/07 i NN 116/07). Ponuditelj mora dokazati posjedovanje važećeg ovlaštenja ili članstva za sebe i/ili za podugovaratelja. Suglasnost izdaje Državna geodetska uprava. Ponuditelj mora imati Suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova koja pokriva stručne geodetske poslove koji su sastavni dio predmeta nabave.

Uz ovaj dokaz potrebno je priložiti Potvrdu o izdanoj suglasnosti (ne stariju od 3 (tri) mjeseca od dana početka postupka javne nabave).

Gospodarski subjekt sa sjedištem izvan Republike Hrvatske dostavlja: Suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova sukladno Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 152/08, 61/11 i 56/13) i Pravilniku o uvjetima i mjerilima za davanje i oduzimanje suglasnosti za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina (NN 105/07 i NN 116/07) izdanu od Državna geodetske uprave Republike Hrvatske ako predmetnu suglasnost posjeduje.

Ponuditelj mora imati važeću Suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova koja pokriva stručne geodetske poslove, koji su sastavni dio predmeta nabave;

ili 1. Važeće ovlaštenje za obavljanje geodetskih poslova iz države svog sjedišta ukoliko se isto izdaje u državi sjedišta ili Izjavu da u državi svog sjedišta ne mora posjedovati ovlaštenje za obavljanje stručnih geodetskih poslova;

i 2. Izjavu koju daje osoba koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta kojom se obvezuje najkasnije do potpisa ugovora ishoditi i dostaviti suglasnost Državne geodetske uprave Republike Hrvatske za obavljanje stručnih geodetskih poslova u Republici Hrvatskoj, u slučaju da njegova ponuda bude odabrana.

Ukoliko bude odabrana ponuda gospodarskog subjekta koji ima sjedište izvan Republike Hrvatske, odabrani gospodarski subjekt je obvezan do potpisa ugovora ishoditi i dostaviti suglasnost Državne geodetske uprave Republike Hrvatske za obavljanje stručnih geodetskih poslova u Republici Hrvatskoj kako bi prema propisima Republike Hrvatske imao pravo izvršavati predmetni ugovor na teritoriju Republike Hrvatske, u protivnom će se smatrati da je odustao od ponude.

***Napomena:***

*U slučaju zajednice GS, Naručitelj će prihvatiti uvjet tehničke i stručne sposobnosti od bilo kojeg člana zajednice gospodarskih subjekata.*

4.4. Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata

Gospodarski subjekt može se osloniti na ekonomsku i financijsku te tehničku i stručnu te sposobnost (točke 4.2. i 4.3.) drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija za odabir gospodarskog subjekta bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnog odnosa.

Gospodarski subjekt može se u postupku javne nabave osloniti na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija odnosno relevantno stručno iskustvo, samo ako će ti subjekti izvesti radove za koje se ta sposobnost traži.

Naručitelj je obvezan, provjeriti ispunjavaju li drugi subjekti na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja relevantne kriterije za odabir gospodarskog subjekta te postoje li osnove za njihovo isključenje.

Naručitelj će od gospodarskog subjekta zahtijevati da zamijeni subjekt na čiju se sposobnost oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir ako, na temelju provjere iz prethodnog stavka ove točke, utvrdi da kod tog subjekta postoje osnove za isključenje ili da ne udovoljava relevantnim kriterijima za odabir gospodarskog subjekta.

5. Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD)

**ESPD** je ažurirana formalna izjava gospodarskog subjekta, koja služi kao preliminarni dokaz umjesto potvrda koje izdaju tijela javne vlasti ili treće strane, a kojima se potvrđuje da taj gospodarski subjekt:

1. nije u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt isključuje ili može isključiti iz postupka javne nabave (osnove za isključenje) – *(vidi točku 3. Dokumentacije)*

*2.* ispunjava tražene kriterije za odabir gospodarskog subjekta – *(vidi točku 4. Dokumentacije)*

3. ispunjava objektivna pravila i kriterije određena za smanjenje broja sposobnih natjecatelja, ako je primjenjivo.

Obrazac ESPD-a u elektroničkom obliku sastavni je dio ove Dokumentacije o nabavi (Prilog 2)

Gospodarski subjekt koji samostalno podnosi ponudu, nema podugovaratelja i ne oslanja se na sposobnost drugih gospodarskih subjekata, u ponudi dostavlja ispunjen samo jedan ESPD obrazac.

Gospodarski subjekt koji samostalno podnosi ponudu, ali se oslanja na sposobnost drugih subjekata, u ponudi dostavlja ispunjen ESPD obrazac za sebe i ispunjen ESPD obrazac za svakog pojedinog gospodarskog subjekta na čiju se sposobnost oslanja (vidi Dio II., Odjeljak C ESPD obrasca).

Gospodarski subjekt koji namjerava dati bilo koji dio ugovora u podugovor trećim osobama, u ponudi dostavlja ispunjen ESPD obrazac za sebe i zaseban ispunjen ESPD obrazac za podugovaratelja koji će izvršavati dio ugovora (vidi Dio II., Odjeljak D ESPD obrasca.

Zajednica gospodarskih subjekata u ponudi dostavlja zaseban ispunjeni ESPD obrazac za svakog člana zajednice.

U ESPD obrascu navode se izdavatelji popratnih dokumenata te sadrži izjavu da će gospodarski subjekt moći, na zahtjev i bez odgode, Naručitelju dostaviti te dokumente.

Ako Naručitelj može dobiti popratne dokumente izravno, pristupanjem bazi podataka, gospodarski subjekt u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi navodi podatke koji su potrebni u tu svrhu, npr. internetska adresa baze podataka, svi identifikacijski podaci i izjava o pristanku, ako je potrebno.

Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi sadrži i druge relevantne informacije koje zahtijeva Naručitelj.

Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi se dostavlja isključivo u elektroničkom obliku.

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, **provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi** kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima (npr. kaznena evidencija) sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na jeziku iz članka 280. stavka 2. ZJN 2016.

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno stavku 1. ovoga članka, Naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenata ili dokaza.

**Naručitelj će na istim Internet stranicama na kojima je objavljena dokumentacija o nabavi objaviti i ESPD obrazac koji ponuditelji trebaju popuniti i potpisati te priložiti uz ponudu.**

## 5. ODREDBE O PONUDI

5.1. Sadržaj ponude

**Ponuda mora sadržavati:**

5.1.1. Ponudbeni list uključujući Uvez ponude

5.1.2. Jamstvo za ozbiljnost ponude

5.1.3. Dokaz o uplaćenom jamstvu (u slučaju novčanog pologa)

5.1.4. Popunjen ESPD obrazac

➢ U ESPD obrascu mora biti ispunjen DIO II., kao i dijelovi određeni u točkama 3. i 4. ove Dokumentacije

5.1.5. Popunjen troškovnik

5.1.6. Ispunjenu i potpisanu izjavu o jamstvenom roku na izvedene radove

5.1.7. Potpisanu i ovjerenu Izjavu o solidarnoj i pojedninačnoj odgovornosti zajednice gospodarskih subjekata *(ukoliko je primjenjivo)*

5.2. Način izrade ponude

Ponuditelj sastavlja i dostavlja ponudu pridržavajući se zahtjeva i uvjeta iz dokumentacije o nabavi koju je Naručitelj stavio na raspolaganje u Elektronički oglasnik javne nabave.

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova.

Ponude moraju biti pripremljene na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Svi dokumenti čiji je izvornik na stranom jeziku, moraju biti prevedeni na hrvatski jezik i ovjereni od ovlaštenog sudskog tumača.

5.3. Valuta ponude

Cijena ponude mora biti izražena u kunama (HRK)

5.4. Način dostave ponude

Sukladno članku 280. st. 5. ZJN 2016 u ovom postupku javne nabave obvezna je elektronička dostava ponuda.

Elektronička dostava ponuda provodi se putem EOJN, vezujući se na elektroničku objavu poziva na nadmetanje, te na elektronički pristup Dokumentaciji o nabavi.

Elektronički dostavljena ponuda obvezuje ponuditelja u roku valjanosti ponude neovisno o tome je li potpisana ili nije te naručitelj ne smije odbiti takvu ponudu samo zbog tog razloga.

*Naručitelj otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad EOJNRH, zastoj u radu EOJNRH ili nemogućnost zainteresiranog gospodarskog subjekta da ponudu u elektroničkom obliku dostavi u propisanom roku putem EOJNRH.*

*Ako tijekom razdoblja od četiri sata prije isteka roka za dostavu zbog tehničkih ili drugih razloga na strani EOJNRH isti nije dostupan, rok za dostavu ne teče dok traje nedostupnost, odnosno dok Naručitelj ne produži rok za dostavu. U tom slučaju Naručitelj će produžiti rok za dostavu za najmanje četiri dana od dana slanja ispravka poziva na nadmetanje.*

**Elektroničkom dostavom ponude** smatra se prilaganje (upload) svih dokumenata ponude, popunjenih obrazaca i troškovnika. Sve priložene dokumente EOJN uvezuje u cjelovitu ponudu, pod nazivom „Uvez ponude“ koji sadrži podatke o naručitelju, ponuditelju ili zajednici gospodarskih subjekata, i/ili podugovarateljima, ponudi, te u EOJN generiran Ponudbeni list i ostale priloge u ponudi (npr. obrasci, katalozi i sl.).

Priložena ponuda se nakon prilaganja automatski kriptira, te do podataka iz predane elektroničke ponude nije moguće doći prije isteka roka za dostavu ponuda, odnosno javnog otvaranja ponuda.

Ako pri elektroničkoj dostavi ponuda iz tehničkih razloga nije moguće sigurno povezivanje svih dijelova ponude, Naručitelj prihvaća dostavu u zatvorenoj omotnici na adresu Naručitelja (u papirnatom obliku) onih dijelova ponude koji se zbog svog oblika ne mogu dostaviti elektronički ili dijelova za čiju su izradu nužni posebni formati dokumenata koji nisu podržani kroz opće dostupne aplikacije ili dijelova za čiju su obradu nužni posebni formati dokumenata obuhvaćeni shemama licenciranih prava zbog kojih nisu dostupni za izravnu uporabu.

*Detaljne upute načina elektronske dostave ponuda, upotrebe naprednog elektroničkog potpisa te informacije u vezi sa specifikacijama koje su potrebe za elektroničku dostavu ponuda, uključujući kriptografsku zaštitu dostupne su na stranicama elektroničkog oglasnika javne nabave, na adresi:*

<https://eojn.nn.hr/Oglasnik/>.

5.5. Dostava dijela/dijelova ponude sredstvima koja nisu elektronička

**Jamstvo za ozbiljnost ponude**, i/ili **dokumente koje nije moguće dostaviti elektroničkim sredstvom,** dostavlja se **odvojeno** od elektroničke dostave ponude, u papirnatom obliku, na adresu Naručitelja u zatvorenoj omotnici, na kojoj mora biti s prednje strane naznačen naziv i adresa Naručitelja:

**VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., I. G. Kovačića 14, 47300 Ogulin, evidencijski broj nabave 113/17 MV,** te naznaka „NE OTVARATI – DIO/DIJELOVI PONUDE KOJI SE DOSTAVLJA/JU ODVOJENO ZA IZGRADNJU VODOVODA KUKAČA-KAMENICA**.**

Na poleđini omotnice mora biti naznačen naziv i adresa ponuditelja.

5.6. Izmjena, dopuna ponude i odustajanje od ponude

Elektronički dostavljenoj ponudi, prilikom izmjene ili dopune ponude automatski se poništava prethodno predana ponuda što znači da se učitavanjem („upload-om“) nove izmijenjene ili dopunjene ponude predaje nova ponuda koja sadržava izmijenjene ili dopunjene podatke.

Učitavanjem i spremanjem novog uveza ponude u EOJN, Naručitelju se šalje nova izmijenjena/dopunjena ponuda.

Odustajanje od ponude, ponuditelj vrši na isti način kao i predaju ponude u EOJN, odabirom na mogućnost – „Odustajanje“.

Odustajanjem od ponude ponuditelj odustaje od svih grupa predmeta nabave obuhvaćenih uvezom ponude. Ako ponuditelj odustaje od npr. samo jedne grupe predmeta nabave, potrebno je provesti postupak „izmjene/dopune“ ponude te predati ponudu samo za grupe predmeta nabave za koje se želi predati ponuda.

Ponuda se ne može mijenjati ili povući nakon isteka roka za dostavu ponuda. U tom slučaju posljedica je aktiviranje garancije za ponudu.

Svako povlačenje ponude (odustajanje od ponude) nakon roka za podnošenje ponude imati će za posljedicu aktiviranje garancije za ozbiljnost ponude.

Ponuda i prilozi koji će odstupati od propisane dokumentacije o nabavi nadmetanje neće biti razmatrani.

Svaki ponuditelj može predati samo jednu ponudu.

## 6. NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE PREDMETA NABAVE

Ponuditelj dostavlja ponudu sa cijenom izraženom u kunama, bez poreza na dodanu vrijednost. Cijena ponude odnosi se na cjelokupan predmet nabave.

Cijena ponude piše se brojkama.

U priloženom troškovniku ponuditelj je obvezan:

- nuditi jediničnu cijenu za svaku pojedinu stavku ponudbenog troškovnika,

- nuditi jedinične cijene isključivo za vrstu i kvalitetu materijala navedenu u opisnom dijelu

troškovnika,

- ne mijenjati količine ili opise u pojedinim stavkama ponudbenog troškovnika. U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi.

Pri formiranju cijene ponuditelj je obvezan uzeti u obzir sljedeće:

- sav potrebni rad, materijal, te prenose i prijevoze na gradilištu i izvan njega,

- troškove pripreme i organizacije gradilišta, te eventualne troškove vezane za zauzeće javne površine,

- trošak osiguranja tijekom izvedbe radova kod jednog od osiguravajućih društava,

- troškove svih potrebnih ispitivanja i pribavljanja potrebne dokumentacije i potrebnih atesta, kojima se dokazuje kakvoća izvedenih radova i ugrađenih proizvoda materijala, koji terete ponuditelja,

- da svi ugrađeni materijali i proizvodi, moraju odgovarati važećim tehničkim propisima i standardima,

- sve važeće tehničke propise, propise zaštite na radu i ostale pozitivne propise RH

U slučaju pojave nepredviđenih i naknadnih radova postupit će se u skladu s odredbama ZJN 2016.

Cijene su fiksne i nepromjenjive za vrijeme trajanja ugovora, s bilo kojeg osnova.

6.1. Varijante ponuda

Varijante ponuda nisu dopuštene.

## 7. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

Za odabir je dovoljna jedna prihvatljiva ponuda**. Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda.** Temeljem članka 286. ZJN naručitelj navodi relativni ponder koji dodjeljuje svakom pojedinom kriteriju koji je odabran u svrhu određivanja ekonomski najpovoljnije ponude.

|  |  |
| --- | --- |
| **Kriterij** | **Maksimalni broj bodova po svakom kriteriju** |
| 1. Cijena ponude | 90 |
| 1. Jamstveni rok na izvedene radove | 10 |
| Maksimalni broj bodova | 100 |

**Opis kriterija i način utvrđivanja bodovne vrijednosti:**

1. **Bodovanje - cijena ponude**

**Ponuda po ovom kriteriju može ostvariti maksimalno 90 bodova.**

Ponuda sa najnižom cijenom dobiva 90 bodova, a ostale ponude će dobiti manje bodova.

Ocjenjivanje cjenovnog elementa ponude provodi se prema sljedećoj formuli :

**P = P min / P pon x 90**

Gdje su :

P = ukupni broj bodova za cjenovni dio predmetne ponude;

P min = najniža cijena ponuđena u predmetnom postupku;

P pon = ponuđena cijena ponude koja se ocjenjuje;

1. maksimalan broj bodova za kriterij cijene.
2. **Bodovanje – jamstveni rok**

**Ponuda po ovom kriteriju može ostvariti maksimalno 10 bodova.**

Minimalan jamstveni rok je 12 mjeseci, a maksimalni jamstveni rok je 60 mjeseci. Ponuda u kojoj je iskazan najduži jamstveni rok dobiva 10 bodova, a ostale ponude će dobiti manje bodova prema sljedećoj formuli:

**JR = JR pon/ JR maks. x 10**

Gdje su:

JR = broj bodova za jamstveni rok ponude koja se ocjenjuje;

JR maks. = maksimalni ponuđeni jamstveni rok u predmetnom postupku;

JR pon = ponuđeni jamstveni rok ponude koja se ocjenjuje;

10 = broj bodova za kriterij jamstvenog roka.

Jamstveni rok moguće je iskazivati isključivo cijelim brojem (ne decimalnim) u mjesecima (npr. 24, 36, 48 i sl.), a dostavlja se u obliku izjave ponuditelja u slobodnoj formi, te se „upload-a“ prilikom predaje ponude.

Ukoliko izjava nije dostavljena u roku za dostavu ponuda ili ne sadrži navod o trajanju jamstvenog roka smatrat će se da ponuditelj nudi najkraći jamstveni rok.

Za svakog ponuditelja će se utvrditi koliki mu broj bodova pripada po svakom pojedinom kriteriju na temelju gore određenog načina dodjeljivanja bodova. Bodovi koje ponuditelj dobije po svakom kriteriju će se zbrojiti i na taj način će se utvrditi maksimalni ukupni broj bodova koji ponuditelj ima i provesti rangiranje dostavljenih ponuda. U slučaju da su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, biti će odabrana ponuda koja je zaprimljena ranije.

## 8. ROK VALJANOSTI PONUDE

**Rok valjanosti ponude (opcija ponude) mora biti najmanje 90 dana od dana otvaranja ponuda.**

Naručitelj može zatražiti od ponuditelja produženje roka valjanosti ponude za određeno vrijeme.

Ponuditelj može takav zahtjev odbiti i ponudu povući bez gubitka jamstva za ponudu.

U slučaju da ponuditelj prihvati zahtjev, neće mu biti dopušteno da preinači ponudu, a jamstvo za ponudu će morati produžiti za isto razdoblje kao i valjanost ponude.

8.1. Navod o potpisivanju ponude dostavljene elektroničkim sredstvima komunikacije

Smatra se da ponuda dostavljena elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH obvezuje ponuditelja u roku valjanosti ponude neovisno o tome jeli potpisana ili nije te naručitelj ne smije odbiti takvu ponudu samo zbog tog razloga.

## 9. TERMIN UVIDA U DOKUMENTACIJU I POSJETA GRADILIŠTU

Za sve zainteresirane ponuditelje organizirat će se, od strane stručne službe Naručitelja, uvid u projektnu dokumentaciju uz stručnu elaboraciju namjeravanog zahvata, temeljem koje će se izvoditi radovi koji su predmet nabave, na adresi Naručitelja (Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin, I. G. Kovačića 14) te obilazak radi upoznavanja s lokacijom na kojima će se radovi izvoditi, kao i uvjetima za njihovo izvođenje, jer iz razloga nepoznavanja istog ponuditelji neće imati pravo na kasniju izmjenu svoje ponude ili bilo koje druge odredbe iz ovih Uputa i Ugovora o građenju. Termin uvida u dokumentaciju i posjeta gradilištu određuje se

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **. s početkom u 9:00 sati u sjedištu Naručitelja.**

*Pristupom na uvid u dokumentaciju i posjetu gradilišta smatra se da je gospodarski subjekt upoznat sa specifičnim načinom izvođenja radova na predmetnoj lokaciji.*

## 10. UVJETI KOJE ZAJEDNIČKI PONUDITELJI MORAJU ISPUNITI PROPORCIONALNO SVOM UDJELU U ZAJEDNIČKOJ PONUDI

**10.1.** Zajednica gospodarskih subjekata (dalje: zajednica GS) može podnijeti i zajedničku ponudu po ovom nadmetanju. U zajedničkoj ponudi mora biti navedeno koji će dio ugovora o javnoj nabavi (predmet, količina, vrijednost i postotni dio) izvršavati pojedini član zajednice gospodarskih subjekata. **Uz ponudbeni list, članovi zajednice gospodarskih subjekata moraju dostaviti Izjavu o solidarnoj i pojedinačnoj odgovornosti zajednice gospodarskih subjekata.**

**10.2.** Svi članovi zajednice GS koji dostavljaju zajedničku ponudu obvezni su pojedinačno (svaki za sebe) dostaviti dokaze o nepostojanju osnova za isključenje iz točke 3., te dokaze sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti iz točke 4.1. dokumentacije. To jest, uvjeti pravne sposobnosti dokazuju se za svakog člana pojedinačno, dok se uvjeti poslovne sposobnosti utvrđuju za onog člana zajednice koji će i izvoditi radove odnosno poslove za koje su navedeni uvjeti sposobnosti i propisani odnosno dovoljan je dokaz jednog od članova zajednice.

Svaki član zajednice gospodarskih subjekata obavezan je dostaviti zaseban ESPD obrazac.

**10.3.** Gospodarski subjekt ili zajednica gospodarskih subjekata mogu se, u svrhu dokazivanja sposobnosti, koristiti kapacitetima drugih gospodarskih subjekata, bez obzira na međusobni pravni odnos. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati Naručitelju da u trenutku nuđenja ima na raspolaganju resurse nužne za ispunjenje ugovora o javnoj nabavi.

**10.4.** Ponuda zajednice GS, osim podataka iz podtočke 10.1., mora sadržavati:

- oznaku da se radi o ponudi zajednice gospodarskih subjekata,

- naziv, sjedište, račun i OIB svih gospodarskih subjekata iz zajedničke ponude,

- naziv, sjedište, račun i OIB člana zajednice koji je zadužen za komunikaciju s Naručiteljem ili nositelja ponude,

- imena i potrebnu stručnu spremu osoba odgovornih za izvršenje nabave iz zajedničke ponude.

**10.5.** Ponuditelj koji je samostalno podnio ponudu ne smije istodobno sudjelovati u zajedničkoj ponudi.

**10.6.** Ako ponuda zajednice GS bude utvrđena najpovoljnijom, podnositelji zajedničke ponude su, u roku od 5 dana od dana konačnosti odluke o odabiru, dužni dostaviti pravni akt o zajedničkoj ponudi koji mora sadržavati naziv nositelja ponude i potpisnika ugovora, odgovornost pojedinačno svakog ponuditelja iz zajedničke ponude i udio svakog ponuditelja u zajedničkoj ponudi.

**10.7.** Naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice GS za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je on izvršio, ako zajednica ne odredi drugačije. Odgovornost ponuditelja iz zajedničke ponude je solidarna.

**10.8.** Kad se članovima zajedničke ponude plaća neposredno, nositelj zajedničke ponude pri ispostavi privremenih situacija, svom računu odnosno situaciji, prilaže račune odnosno situacije drugih članova zajednice koji su u tom mjesecu izvršili ugovornu ili dio ugovorne obveze.

11. DIO PONUDE KOJI PONUDITELJ NAMJERAVA USTUPITI PODUGOVARARTELJIMA TE PODATCI O PODUGOVARATELJIMA

**11.1.** Gospodarski subjekti koji namjeravaju dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor jednom ili više podugovaratelja dužni su u ponudi navesti sljedeće podatke:

- naziv ili tvrtku, sjedište, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo), broj računa i banka te zakonski zastupnici podugovaratelja, i

- predmet, količinu, vrijednost podugovora i postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji se daje u podugovor. Navedeni podaci dio su ugovora o javnoj nabavi. Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost ponuditelja za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

**11.2.** Naručitelj za izvedene radove, isporučenu robu ili pružene usluge neposredno plaća podugovaratelju. Ponuditelj mora pri ispostavi situacija za plaćanje svom računu odnosno situaciji obvezno priložiti račune odnosno situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.

**11.3.** Za sve podugovaratelje dostavljaju se dokazi o nepostojanju osnova za isključenje iz točke 3., te dokazi sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti iz točke 4.1. Dokumentacije. Za svakog podugovaratelja dostavlja se zaseban ESPD obrazac.

**11.4.** Odabrani ponuditelj može tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi od Naručitelja zahtijevati:

- promjenu podugovaratelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor,

- preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor,

- uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavi neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili nije.

**11.5.** Uz zahtjev za promjenu podugovaratelja, odabrani ponuditelj mora Naručitelju dostaviti podatke iz točke 11.1. za novoga podugovaratelja.

## 12. JAMSTVA

12.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude

Ponuditelj je dužan dostaviti **jamstvo za ozbiljnost ponude** - izvorno bankarsko jamstvo u obliku bankarske garancije za ozbiljnost ponude u visini od 150.000,00 (stopedesettisuća kuna), bez PDV-a, s rokom važenja 90 dana dužim od isteka roka za podnošenje ponude, ili potvrdu o uplati beskamatnog depozita u istom iznosu na žiro-račun Naručitelja broj HR6623400091110037844 kod PBZ..

Jamstvo za ozbiljnost ponude Ponuditelj mora dostaviti u papirnatom obliku, na poslovnom papiru – memorandumu Banke, umetnuti u plastični omot s rupicama (foliju) na otvorenoj strani foliju zatvoriti naljepnicom sa žigom i potpisom, uvezati i dostaviti u skladu s točkom 5.4. ove dokumentacije.

12.2. Jamstvo za uredno izvršenje ugovora

Ponuditelj je dužan, u roku od 10 (deset) dana od dana sklapanja ugovora, na iznos od 10% (deset posto) ugovorene vrijednosti radova bez PDV-a, dostaviti **bankarsku garanciju za dobro izvršenje obveza iz ugovora**, s rokom važenja garancije 90 (devedeset) dana dužim od ugovorenog roka za završetak radova.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, Naručitelj će prihvatiti jamstvo koje glasi na bilo kojeg člana zajednice gospodarskih subjekata (garanta).

12.3. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Odabrani ponuditelj s kojim će biti sklopljen ugovor će dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka tijekom jamstvenog roka, za slučaj da u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete (jamstvo za kvalitetu izvedenih radova). Navedno jamstvo odabrani ponuditelj dužan je dostaviti prije isplate po okončanoj situaciji - računu na iznos od 10% (bez PDV-a) vrijednosti izvedenih radova. Jamstvo za kvalitetu izvedenih radova odnosno otklanjanje nedostataka tijekom jamstvenog roka podnosi se u obliku bankarske garancije, važeće do isteka jamstvenog roka.

## 13. VRIJEME I MJESTO DOSTAVE I OTVARANJA PONUDA

Rok za dostavu elektroničkih ponuda predajom u EOJN je do ­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda:

Ponude se otvaraju \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

na adresi: Vodovod i kanalizacija d.o.o., I. G. Kovačića 14, Ogulin

Jamstvo za ozbiljnost ponude **dostavlja se odvojeno od elektroničke dostave** ponude, u papirnatom obliku, na adresu Vodovod i kanalizacija d.o.o., I. G. Kovačića 14, Ogulin, do

\_-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ponude otvaraju najmanje dva člana stručnog povjerenstva za javnu nabavu.

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda, koji se generira u EOJN, Naručitelj je obvezan odmah uručiti svim ovlaštenim predstavnicima ponuditelja nazočnima na javnom otvaranju, a ostalim ponuditeljima zapisnik se dostavlja na njihov pisani zahtjev, osim ako je zapisnik javno objavljen.

Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe. Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i ovlašteni predstavnici ponuditelja.

## 14. ROK DONOŠENJA ODLUKE O ODABIRU ILI PONIŠTENJU

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude Naručitelj će u roku od 60 dana, od dana isteka za dostavu ponude, objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave, zajedno s prilozima, pri čemu se dostava smatra obavljenom istekom dana objave.

Odluku o poništenju Naručitelj će poslati svim gospodarskim subjektima bez odgode na način propisan u točki 15.1.

15. POJAŠNJENJA, UPOTPUNJAVANJE TE NAČIN KOMUNIKACIJE S PONUDITELJIMA

**15.1.** Ukoliko ponuditelj posumnja u pravo značenje nekog dijela dokumentacije o nabavi, može se, putem elektronske pošte ili EOJN, obratiti Naručitelju i zatražiti dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi dokumentacije o nabavi, i to najkasnije tijekom šestog dana prije roka određenog za dostavu ponuda. Objašnjenje će se odmah dostaviti kao dodatak dokumentaciji o nabavi (u daljnjem tekstu: Dodatak), bez navođenja ponuditelja koji je to zatražio, svima koji su od naručitelja preuzeli dokumentaciju.

**15.2.** Naručitelj može do roka za dostavu ponude, prema osobnoj prosudbi ili na temelju zahtjeva za objašnjenjem izmijeniti dokumentaciju o nabavi, ali najkasnije tijekom četvrtog dana prije roka određenog za dostavu ponuda.

**15.3.** Ako ocjeni potrebnim, Naručitelj može produžiti rok za dostavu ponuda dostavom pisane obavijesti u obliku Dodatka svim ponuditeljima koji su preuzeli dokumentaciju o nabavi.

**15.4.** Svi Dodaci su sastavni dio dokumentacije o nabavi i na naznačenom mjestu moraju biti potpisani od ovlaštene osobe Naručitelja i Ponuditelja.

**15.5.** Naručitelj nije obvezan niti odgovoran za objašnjenje ili izmjenu dokumentacije o nabavi ako to nije učinjeno u obliku pisanog dodatka. Usmene izjave ili izjave dane na drugi način od strane zaposlenika naručitelja, neće ni u kom pogledu obvezivati Naručitelja.

**15.6.** Naručitelj u postupcima javne nabave male vrijednosti može, od ponuditelja koji je podnio ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurne popratne dokumente kojima dokazuje nepostojanje osnova za isključenje, sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, ekonomska i financijsku sposobnost te tehnička i stručna sposobnost gospodarskog subjekta. Naručitelj može pozvati gospodarske subjekte da nadopune ili pojasne navedene dokumente.

**15.7.** Ako ponuditelj koji je podnio najpovoljniju ponudu ne dostavi ažurne popratne dokumente u ostavljenom roku ili njima ne dokaže da ispunjava tražene uvjete, Naručitelj je obvezan odbiti ponudu tog ponuditelja te postupiti na isti način u odnosu na ponuditelja koji je podnio sljedeću najpovoljniju ponudu ili poništiti postupak javne nabave, ako postoje raz5

**15.8.** Naručitelj je obvezan je zahtijevati od gospodarskog subjekta da, u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, objasni cijenu ili trošak naveden u ponudi ako se čini da je ponuda izuzetno niska u odnosu na radove, robu ili usluge, sve sukladno čl. 289. ZJN 2016.

## 16. POSEBNI UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA

Ugovor o javnoj nabavi radova mora se izvršavati sukladno zahtjevima i uvjetima utvrđenim tehničkim specifikacijama i ostalim uvjetima te zahtjevima i prijedlozima iz ove Dokumentacije o nabavi.

Za izvođenje svih radova treba primjenjivati važeće tehničke propise, građevinske norme, a upotrijebljeni materijal koji ponuditelj dobavlja i ugrađuje mora odgovarati pozitivnim hrvatskim normama prema troškovniku radova koji je sastavni dio ove dokumentacije.

Odabrani ponuditelj se obvezuje ugovorene radove izvršavati s obveznim angažmanom potrebnog broja stručnjaka kako bi predmetne radovi bili završeni u zahtijevanom roku za izvršenje te osigurati da sve radove koji su predmet nabave izvode stručne osobe koje imaju sva potrebna ovlaštenja sukladno važećim zakonima i drugim propisima.

16. 1. Izmjene ugovora o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja

Ako u tijeku izvršenja ugovora dođe do potrebe za njegovim izmjenama, primjenjuju se odredbe članaka 314. do 321. ZJN 2016, ovisno je li riječ o izmjenama koje se smatraju bitnim izmjenama ili izmjenama koje se ne smatraju bitnim.

16.2. Navod o primjeni trgovačkih običaja (uzanci)

Na izvršenje ugovora o javnoj nabavi neće se primjenjivati trgovački običaji (uzance).

16.3. **Podaci o tijelima od kojih ponuditelj može dobiti pravovaljanu informaciju obvezama koje se odnose na poreze, zaštitu okoliša, odredbe o zaštiti radnoga mjesta i radne uvjete koje su na snazi u području na kojem će se izvoditi radovi ili pružati usluge i koje će biti primjenjive na radove koji se izvode ili na usluge koje će se pružati za vrijeme trajanja ugovora**

Jedinstvena kontaktna točka u Hrvatskoj: : http://psc.hr

Centar unutarnjeg tržišta EU: www.cut.hr

Informacije o zbrinjavanju neopasnog građevinskog otpada dostupne na: http://www.grd.hr/

17. Rok, način i uvjeti plaćanja

Izvedeni radovi obračunavat će se na osnovi izmjere stvarno izvedenih količina radova, te po nadzornom inženjeru ovjerene građevinske knjige.

Izvedene i ovjerene radove Ugovaratelj će obračunavati temeljem privremenih situacija i okončane situacije.

Privremene situacije Ugovaratelj ispostavlja u 3 primjeraka do 5-og dana u mjesecu za radove izvedene u proteklom mjesecu. Situaciju na gradilištu ovjerava nadzorni inženjer u roku od 5 (pet) dana od dana primitka.

Situaciju ovjerenu od strane nadzornog inženjera, Ugovaratelj dostavlja predstavniku Naručitelja. Nesporni dio situacije, predstavnik Naručitelja će ovjeriti u roku od 8 (osam) dana od dana ovjere nadzornog inženjera i tako ovjerenu situaciju Naručitelj se obvezuje platiti u roku 30 (trideset) dana od dana ovjere situacije od strane predstavnika Naručitelja.

Ugovaratelj ne smije bez suglasnosti Naručitelja, svoja potraživanja prema Naručitelju, po ovom Ugovoru, prenositi na treće osobe.

**18. UVJETI I ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI SUKLADNO POSEBNIM PROPISIMA ILI STRUČNIM PRAVILIMA**

Ponuditelj s kojim će Naručitelj sklopiti ugovor o javnoj nabavi radova mora prije sklapanja ugovora dokazati da je registriran za obavljanje djelatnosti građenja. Dokumenti kojima se dokazuje za potrebe obavljanja djelatnosti građenja na području Republike Hrvatske:

a) Na području Republike Hrvatske graditi i/ili izvoditi radove na građevini može pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja je registrirana za obavljanje djelatnosti građenja odnosno za izvođenje pojedinih radova koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“, br. 78/15), te posebnim propisima kojima se uređuje gradnja. Prethodno navedeni uvjet se dokazuje: Izvatkom iz sudskog ili obrtnog registra Republike Hrvatske iz kojeg mora biti vidljivo da je gospodarski subjekt registriran za obavljanje djelatnosti građenja odnosno za izvođenje pojedinih radova.

1. Strana pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi ugovornici Europskog gospodarskog prostoru: može u Republici Hrvatskoj na privremenoj i povremenoj osnovi obavljati one poslove koje je prema propisima države u kojoj ima sjedište ovlaštena obavljati.

**19. PRAVNA ZAŠTITA**

**19.1.** Žalba se u pisanom obliku izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV,10000 Zagreb, sve sukladno čl. 405. ZJN 2016.

**19.2.** Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti Naručitelju u roku za žalbu.

**19.3.** U otvorenom postupku javne nabave žalba se izjavljuje u roku deset dana, i to od dana:

- objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi

- objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka

- objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije

- otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

- primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja

**19.4.** Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno odredbi stavka 1. ovoga članka nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

## 20. ZAVRŠNE ODREDBE

Za sve što nije regulirano dokumentacijom o nabavi primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16), i pratećih Uredbi i Pravilnika, kao i ostali podzakonski propisi kojima je regulirano područje javne nabave.

Na građenje predmetnih radova koje proizlazi iz ovog nadmetanja primjenjuju se odredbe Zakona o gradnji (Narodne novine br. 153/13, 20/17), ostali zakoni i podzakonski akti koji reguliraju područje gradnje, tehnički propisi propisani tehničkim specifikacijama predmeta nabave, te drugi zakoni i pozitivni propisi Republike Hrvatske.

Na ugovorne odnose primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15).

Prilog 1a (predložak)

**Izjava o nekažnjavanju za gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj**

**IZAVA O NEKAŽNJAVANJU**

Ja\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ iz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(ime i prezime) (mjesto prebivališta i adresa stanovanja)

osobna iskaznica br.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_izdana od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

u svojstvu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(upisati svojstvo osobe: član upravnog ili upravljačkog ili nadzornog tijela ili osoba koja ima ovlast za zastupanje za donošenje odluka ili nadzora gospodarskog subjekta)

u gospodarskom subjektu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(naziv i adresa gospodarskog subjekta, OIB, zemlja poslovnog nastavna)

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da ja osobno niti gore navedeni gospodarski subjekt nismo pravomoćno osuđeni za sljedeća kaznena djela:

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

- članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

- članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

b) korupciju, na temelju

- članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

- članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju, članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju, članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

c) prijevaru, na temelju

- članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

- članka 224. (prijevara) i članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

- članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

- članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

- članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

- (članka 279.prnje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

- članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

- članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

Za gospodarski subjekt:

M.P.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(navesti ime prezime te potpis osobe po zakonu ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta)

Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018.

Prilog1b (predložak)

**Izjava o nekažnjavanju za fizičku osobu koji ima prebivalište u Republici Hrvatskoj**

**IZAVA O NEKAŽNJAVANJU**

Ja\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ iz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(ime i prezime) (mjesto prebivališta i adresa stanovanja)

osobna iskaznica br.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_izdana od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

u svojstvu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(upisati svojstvo osobe: član upravnog ili upravljačkog ili nadzornog tijela ili osoba koja ima ovlast za zastupanje za donošenje odluka ili nadzora gospodarskog subjekta)

u gospodarskom subjektu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(naziv i adresa gospodarskog subjekta, OIB, zemlja poslovnog nastavna)

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da ja osobno nisam pravomoćno osuđen/a za sljedeća kaznena djela:

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

- članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

- članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

b) korupciju, na temelju

- članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

- članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju, članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju, članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

c) prijevaru, na temelju

- članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

- članka 224. (prijevara) i članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

- članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

- članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

- članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

- (članka 279.prnje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

- članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

- članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

Ime i prezime

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(navesti ime prezime te potpis i svojstvo u kojem osoba daje izjavu)

Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018.

**Prilog 3.**

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROIZVODA S NORMAMA**

U ime ponuditelja\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Naziv i adresa gospodarskog subjekta)

OIB\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

kao ovlašteni predstavnik ponuditelja,

ja\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(ime i prezime)

OIB\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

izjavljujem da će sva ponuđena roba iz ponudbenog troškovnika biti sukladna Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 125/09, 31/11) i posjedovati certifikate o stalnosti svojstava ili svjedodžbu kojom se potvrđuje sukladnost sa predmetnom normom izdanu od ovlaštene kuće u RH s originalnim katalozima.

Ova Izjava služi kao preliminarni dokaz za sve potvrde koje se traže u priloženoj dokumentaciji i tehničkim prilozima predmetnog postupka javne nabave.

U\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_.

Za Ponuditelja

M.P. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

Prilog 4

PRIJEDLOG UGOVORA ZA IZVOĐENJE RADOVA ( nije potrebno potpisivati, prilog se daje na uvid ponuditeljima )

**Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin, I. G. Kovačića 14,** , OIB:75422440757, zastupana po direktoru Zdravko Paušić,dipl.inž. , (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

i

**(Naziv Ugovaratelja, adresa), OIB: \_\_\_\_, zastupano po *\_\_\_\_\_\_, (navesti za svakog člana zajednice gospodarskih subjekata)*** (u daljnjem tekstu: Ugovaratelj)

zaključuju sljedeći

**UGOVOR**

**O IZVOĐENJU RADOVA**

**broj \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Predmet ugovora**

**Članak 1.**

(1) Ugovorne strane sklapaju ovaj Ugovor temeljem Odluke o odabiru br. \_\_\_\_\_\_\_\_, donesene u otvorenom postupku javne nabave, nabave male vrijednosti - Izgradnja vodoopskrbe Općine Tounj, vodoopskrbni sustav Kukača-Kamenica, broj objave\_\_\_\_\_\_.

(2) Ugovorne strane utvrđuju da je predmet ovog Ugovora izgradnja vodoopskrbe Općine Tounj, vodoopskrbni sustav Kukača-Kamenica.

Naručitelj naručuje, a Ugovaratelj se obvezuje izvesti predmetne radove na temelju Ponude broj \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_od \_\_\_\_\_\_\_\_\_ godine, ugovornog Troškovnika i Projektne dokumentacije koji čine sastavni dio ovog ugovora.

**Ugovorna cijena**

**Članak 2.**

1. Ugovaratelj se obvezuje izvesti predmetne radove iz članka 1. ovog Ugovora za cijenu koja iznosi:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_kuna**

bez poreza na dodanu vrijednost.

(2) Ugovorene jedinične cijene su nepromjenjive, za cijelo vrijeme trajanja ovog Ugovora.

(3) Konačna cijena radova utvrdit će se temeljem odredbi ovog Ugovora prema stvarno izvedenim količinama radova ovjerenih u građevinskoj knjizi i jediničnim cijenama iz ugovornog troškovnika.

**Dostatnost ugovorne cijene**

**Članak 3.**

(1) Ugovaratelj temelji ugovornu cijenu na podacima, interpretacijama, potrebnim obavijestima, inspekcijama, ispitivanjima i na saznanju o svim relevantnim stvarima koje su navedene u članku 4. ovog Ugovora.

(2) Ugovorna cijena pokriva sve obveze Ugovaratelja iz ovog Ugovora i sve što je potrebno za izvođenje i završetak ugovorenih radova prema priloženom ugovornom troškovniku i otklanjanje svih nedostataka.

**Članak 4.**

(1) Smatra se da je Ugovaratelj dobio sve potrebne informacije o rizicima, nepredviđenim izdacima i drugim okolnostima koji mogu utjecati na radove.

(2) Smatra se da je Ugovaratelj pregledao gradilište, njegovu okolicu, gore navedene podatke i druge raspoložive obavijesti i da je prije podnošenja ponude bio zadovoljan svim relevantnim činjenicama, koje obuhvaćaju:

* oblik i prirodu gradilišta;
* hidrološke i klimatske uvjete;
* obim i karakter radova i sredstava koja su potrebna za izvođenje i dovršenje radova i za otklanjanje svih nedostataka;
* uvjeta što se tiče pristupa, smještaja, uređaja, osoblja, energenata, transporta, vode i ostalih usluga;
* prikladnost i mogućnost pristupnih putova na gradilište.

**Rokovi i dinamika izvođenja radova**

**Članak 5.**

1. Ugovaratelj se obvezuje započeti s radovima iz članka 1. najkasnije 30 dana nakon službenog odobrenja ovog postupka javne nabave od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te uvođenju u posao od strane Naručitelja i upisom nadzornog inženjera u građevinski dnevnik te radove završiti do 01.09.2019.
2. U period implementacije ne ulaze eventualni zastoji zbog zabrane izvođenja građevinskih radova za vrijeme turističke sezone ili drugih opravdanih razloga, a što mora biti uvršteno u plan izvođenja radova iz članka 6. ovog Ugovora.
3. Završetkom ugovorenih radova smatra se potvrda nadzornog inženjera, kroz upis u građevinski dnevnik da su izvedeni radovi spremni za tehnički pregled.

**Članak 6.**

1. Ugovaratelj je obvezan u roku 8 (osam) dana dostaviti Vremenski plan izvođenja radova koji je sastavni dio ovog Ugovora.
2. Ugovaratelj je obvezan u roku 8 (osam) dana od uvođenja u posao dostaviti predstavniku Naručitelja i nadzornom inženjeru detaljan i revidiran vremenski plan izvođenja radova te financijski plan u obliku kako to zatraži predstavnik Naručitelja ili nadzorni inženjer, a koji je u skladu sa planom vremenskim planom izvođenja radova iz ovog Ugovora.
3. Plan obuhvaća redoslijed kojim Ugovaratelj namjerava izvoditi radove uključujući predviđeno vremensko trajanje svake pojedine aktivnosti, kako za Ugovaratelja, tako i za svakog Podugovaratelja.
4. Eventualne izmjene plana izvođenja radova Ugovaratelj je u obvezi dostaviti Naručitelju i nadzornom inženjeru na odobrenje u primjerenom roku.

**Članak 7.**

(1) Ako Ugovaratelj kasni s izvođenjem radova prema planu sukladno članku 6.(1) ovoga Ugovora, a što je vidljivo iz upisa nadzornog inženjera u građevinski dnevnik, Ugovaratelj je dužan u roku od 30 (trideset) dana nadoknaditi zaostatke te uskladiti izvođenje radova s planom.

(2) Ukoliko Ugovaratelj u roku iz prethodnog stavka ne nadoknadi zaostatke i ne uskladi izvođenje radova s planom, Naručitelj ima pravo raskinuti ugovor na štetu Ugovaratelja.

**Članak 8.**

(1) Ako Ugovaratelj ne izvede radove u ugovornom roku iz članka 5.(1) iz neopravdanih razloga, dužan je Naručitelju platiti iznos od 1‰ (jedan promil) dnevno od ugovorne cijene radova i to za svaki dan zakašnjenja, a maksimalno do 10% (deset posto) ugovorene cijene.

(2) Plaćanje ugovorne kazne ne utječe na obveze Ugovaratelja.

(3) Ukoliko Naručitelj zbog zakašnjenja pretrpi veću štetu od iznosa ugovorne kazne, Ugovaratelj je dužan nadoknaditi Naručitelju cjelokupnu štetu.

**Članak 9.**

1. Rok za izvođenje radova iz članka 5.(1) ovog Ugovora može se produljiti:

* u slučajevima u kojima je Ugovaratelj zbog promijenjenih okolnosti, više sile ( potres, poplava..) ili neispunjenja obveza Naručitelja bio spriječen izvoditi radove. Promijenjenim okolnostima smatraju se okolnosti koje nastupe nakon sklapanja ovog ugovora, a čije nastupanje Ugovaratelj u trenutku sklapanja ugovora nije mogao predvidjeti, a takve su prirode da je Ugovaratelj zbog njih bio spriječen izvoditi radove prema planu. Razlogom produljenja roka završetka radova mogu biti samo one promijenjene okolnosti koje Ugovaratelj nije sam uzrokovao.
* za broj dana za koji zbog nepovoljnih vremenskih prilika nije bilo moguće izvoditi pojedine vrste radova u skladu sa planom iz članka 6.(1) ovog Ugovora. Nepovoljne vremenske prilike se utvrđuju evidencijom meteoroloških uvjeta tijekom izvođenja radova, ovjerenih po nadzornom inženjeru u građevinskom dnevniku.
* ako Naručitelj izda Ugovaratelju pisani nalog o obustavi radova.

(2) U slučaju produljenja roka iz prethodnog stavka, Ugovaratelj će u roku od 7 (sedam) dana od naloga nadzornog inženjera upisanom u građevinski dnevnik, dostaviti revidirani plan iz kojeg će biti vidljiv novi rok završetka radova.

**Obračun i plaćanje izvedenih radova**

**Članak 10.**

1. Izvedeni radovi obračunavat će se na osnovi izmjere stvarno izvedenih količina radova, te po nadzornom inženjeru ovjerene građevinske knjige.
2. Izvedene i ovjerene radove Ugovaratelj će obračunavati temeljem privremenih situacija i okončane situacije.
3. Privremene situacije Ugovaratelj ispostavlja u 3 primjerka do 5-og dana u mjesecu za radove izvedene u proteklom mjesecu. Situaciju na gradilištu ovjerava nadzorni inženjer u roku od 10 (deset) dana od dana primitka.
4. Situaciju ovjerenu od strane nadzornog inženjera, Ugovaratelj dostavlja predstavniku Naručitelja. Nesporni dio situacije, predstavnik Naručitelja će ovjeriti u roku od 8 (osam) dana od dana ovjere nadzornog inženjera i tako ovjerenu situaciju Naručitelj se obvezuje platiti u roku 30 (trideset) dana od dana ovjere situacije od strane predstavnika Naručitelja.
5. Plaćanje članovima zajednice gospodarskih subjekata Naručitelj će izvršiti sukladno Sporazumu o poslovnoj suradnji koji su isti sklopili.

(6) Za radove koje će izvesti podugovaratelj, Naručitelj neposredno plaća podugovaratelju .

Davanje ugovora u podugovor u nijednom slučaju ne utječe na odgovornost Ugovaratelja za izvršenje cjelokupnog predmeta ugovora o građenju.

(7) Ugovaratelj ne smije bez suglasnosti Naručitelja, svoja potraživanja prema Naručitelju, po ovom Ugovoru, prenositi na treće osobe.

**Tehnički pregled i okončani obračun**

**Članak 11.**

1. Ugovaratelj će odmah po završetku svih radova, a sukladno odredbi članka 5.(2), pisanim putem obavijestiti Naručitelja o završetku radova, a Naručitelj je obvezan u roku 30 (trideset) dana zatražiti obavljanje tehničkog pregleda od nadležnog upravnog tijela.
2. Ugovorne strane su sporazumne da će primopredaju izvedenih radova obaviti u roku 30 (trideset) dana, nakon uspješno provedenog tehničkog pregleda.
3. Okončanim obračunom ugovorne strane uredit će sva svoja međusobna prava i obveze proizašle iz ovog Ugovora, a naročito će utvrditi:

* vrijednost ukupno izvedenih radova u odnosu na ugovornu cijenu;
* visinu ukupno isplaćenih iznosa po privremenim situacijama do okončanog obračuna;
* okončani iznos koji Ugovaratelj treba primiti od ili vratiti Naručitelju prema nespornom dijelu obračuna izvedenih radova;
* iznos koji je Naručitelj zadržao na ime uklanjanja utvrđenih nedostataka kod primopredaje radova
* podatak o tome da li Naručitelj zadržava pravo na ugovornu kaznu i/ili naknadu štete, u kojem iznosu i po kojoj osnovi;
* podatak da su utvrđeni nedostaci uklonjeni ili iznos koji se odbija za uklanjanje nedostataka
* da u konačnom obračunu moraju biti navedeni razlozi prekoračenja uslijed nepredviđenih okolnosti.

1. Po potpisanom okončanom obračunu ugovorne strane nemaju nikakvih daljnjih međusobnih potraživanja osim onih koji po prirodi ovog ugovora i dalje postoje (npr. pravo na regres zbog popravljanja šteta trećim osobama, otklanjanje nedostataka i sl.)

**Obveze Ugovaratelja**

**Članak 12.**

1. Ugovaratelj se obvezuje izvoditi radove koji su predmet ovog Ugovora sukladno standardima i tehničkim normama određenima u glavnom projektu, pravilima struke, zakonima i propisima koji se odnose na ugovorene radove i odredbama ovog Ugovora.
2. Glavnim Ugovarateljemradova imenuje se vodeći član zajednice gospodarskih subjekata koji će biti odgovoran za međusobno usklađivanje izvođenja radova svih Ugovaratelja i podugovaratelja kao i za izvršenje svih radova u ugovorenom roku te će imenovati glavnog inženjera gradilišta*.(ako je primjenjivo)*
3. Ugovaratelj se obvezuje da će se tijekom ispunjenja ugovornih obveza ponašati profesionalno, neovisno, etički i s pažnjom dobrog stručnjaka.

**Članak 13.**

1. Ugovaratelj se obvezuje ugovorne radove izvesti prema važećim zakonskim i drugim propisima, običajima i praksi u graditeljstvu i  ostaloj mjerodavnoj dokumentaciji uz ovaj Ugovor.
2. Ugovaratelj se obvezuje pridržavati svih pozitivnih propisa kojima je regulirana zaštita okoliša.
3. Ugovaratelj se obvezuje u roku od 8 (osam) dana dostaviti Naručitelju Izjavu koja će biti sastavni dio ovog Ugovora i kojom potvrđuje da je upoznat s odredbama Pravilnika o provedbi mjere 07 ruralnog razvoja "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. ([NN 71/16](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_08_71_1694.html), [15/17](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_02_15_355.html), [17/17](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_02_17_407.html), [27/17](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_03_27_614.html)) u svakom trenutku osigurati nesmetani pristup i kontrolu na terenu koja se odnosi na potporu te dati na uvid cjelokupnu dokumentaciju vezanu za sufinancirane troškove predstavnicima Agencije za plaćanja, Ministarstva, Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (u daljnjem tekstu: ARPA), Europske komisije, Europskog revizorskog suda i Europskog ureda za borbu protiv prijevara (u daljnjem tekstu: OLAF). Navedene provjere mogu se vršiti tijekom 5 (pet) godina nakon konačne isplate.

**Članak 14.**

1. Ugovaratelj će uspostaviti sustav osiguranja kvalitete kako bi pokazao usuglašenost sa zahtjevima Ugovora. Nadzorni inženjer je ovlašten kontrolirati bilo koji aspekt tog sustava.
2. Usuglašenost sa sustavom osiguranja kvalitete ne oslobađa Ugovaratelja njegovih dužnosti, obveza ili odgovornosti iz Ugovora.

**Članak 15.**

1. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su upoznate da je predmet ovog Ugovora sufinanciran od strane Europske Unije i Republike Hrvatske.

**Članak 16.**

1. Ugovaratelj je obvezan ugrađivati novu nekorištenu opremu i uređaje, te sve radove izvoditi s proizvodima (materijalima) sukladno Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN br.80/13, 14/14), Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN br. 103/08, 147/09, 87/10 i 129/11), Zakonu o građevnim proizvodima (NN br.76/13, 30/14), i Zakonu o zaštiti okoliša (NN br.80/13, 153/13, 78/15), Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 125/09, 31/11) i drugim odgovarajućim propisima, za što treba predočiti odgovarajuće dokaze na zahtjev nadzornog inženjera.
2. U cilju dokaza kvalitete materijala, opreme i izvedenih radova Ugovaratelj je obvezan obavljati potrebna prethodna i tekuća ispitivanja po vrsti i obimu predviđenom u važećim standardima te tehničkim normama određenima glavnim projektom.
3. U slučaju iz prethodnog stavka Ugovaratelj je dužan otkloniti nedostatke u roku koji odredi predstavnik Naručitelja ili Nadzorni inženjer uz suglasnost Naručitelja.
4. Ukoliko Ugovaratelj ne ukloni nedostatak u roku iz prethodnog stavka, Naručitelj ima pravo raskinuti ovaj Ugovor.

**Članak 17.**

(1) Osim vođenja i čuvanja dokumentacije na gradilištu određene člankom 135. Zakona o gradnji (NN 153/13), Ugovaratelj je obvezan voditi građevinsku knjigu s odgovarajućim obračunskim crtežima i mjerama u 2 (dva) primjerka. Građevinsku knjigu potpisuju inženjer gradilišta/voditelj radova i nadzorni inženjer.

(2) Ugovaratelj je u obvezi o svom trošku izraditi projekt izvedenog stanja i predati ga Naručitelju u 3 (tri) primjerka i na CD-u, nakon završetka radova. Projekt izvedenih radova su crteži i proračuni provedenih izmjena i dopuna tehničke dokumentacije, te stvarno izvedenih radova na temelju tih izmjena i dopuna.

**Članak 18.**

1. Ugovaratelj je obvezan ugovoriti osiguranje gradilišta za vrijeme izvođenja radova i osiguranje od odgovornosti prema trećima, koje pokriva bilo kakvu štetu radnika Ugovaratelja ili trećih osoba za slučaj nesreće sve do dana primopredaje.
2. Djelatnici Naručitelja, kao i sam Naručitelj, smatraju se trećim osobama u smislu odgovornosti Ugovaratelja za štetu koju pretrpe te osobe od djelatnosti koju obavlja Ugovaratelj, odnosno od njegove opasne stvari.
3. Ugovaratelj je obvezan policu osiguranja vinkulirati u korist Naručitelja za vrijeme izvođenja radova do uredne primopredaje uz uvjet da se prava u slučaju štetnog događaja prenose na Naručitelja.
4. Ugovaratelj se obvezuje dostaviti predstavniku Naručitelja police, s datumom uvođenja u posao, u roku od 8 (osam) dana od dana uvođenja u posao.
5. Ukoliko Ugovaratelj ne dostavi policu osiguranja u navedenom roku Naručitelj ima pravo raskinuti ovaj Ugovor.

**Članak 19.**

(1) Ugovaratelj je obvezan riješiti i provoditi privremenu regulaciju prometa prema elaboratu izdanom od nadležne komunalne ustanove.

1. Ugovaratelj je obvezan snositi troškove pripremnih radova, troškove svih priključaka, troškove vezane uz prekomjerno opterećenje cesta, troškove pribavljanja suglasnosti i troškove eventualnog zauzeća javnih prometnih površina.

(3) Ukoliko se zbog načina izvođenja radova mogu dovesti u opasnost susjedni objekti, Ugovaratelj je dužan o svom trošku izraditi po sudskom vještaku elaborat zatečenog stanja prije početka radova.

(4) Ugovaratelj će snositi sve troškove privremenog prava prolaza koja su mu potrebna, uključivo i one za pristup na gradilište.

**Članak 20.**

(1) Ugovaratelj je obvezan pravovremeno, a najkasnije u roku od 30 (trideset) dana prije izvođenja pojedinih radova, u skladu s planom iz članka 6.(1), proučiti ugovorne dokumente i ostalu raspoloživu dokumentaciju i ako to smatra potrebnim, zatražiti od Naručitelja objašnjenje nejasnih detalja, kako ne bi došlo do zastoja u izvedbi radova. Na eventualne uočene nedostatke obvezan je upozoriti Naručitelja.

**Članak 21.**

(1) Tijekom izvođenja radova, Ugovaratelj će paziti da na gradilištu nema nepotrebnih stvari i ukloniti će svu nepotrebnu mehanizaciju ili višak materijala. Ugovaratelj će odstraniti i odvesti s gradilišta sav otpad, smeće, objekte pripremnih radova i ostatke koji više nisu potrebni.

(2) Nakon završetka radova, Ugovaratelj će u razumnom roku i na svoj trošak očistiti i ukloniti s gradilišta svu mehanizaciju, višak materijala, otpad, smeće i objekte pripremnih radova. Ugovaratelj će gradilište ostaviti čistim i u dobrom stanju. Ugovaratelj je obvezan dostaviti dokaz da je otpad zbrinut na zakonom propisani način.

**Članak 22.**

(1) Sve iskopine, kovani novac, antikni ili vrijedni predmeti, objekti i ostali geološki ili arheološki ostaci koji se pronađu na gradilištu predat će se na čuvanje i u nadležnost Naručitelja.

(2) Ugovaratelj će poduzeti sve razumne mjere da njegovo osoblje ili druge osobe ne oštete ili uklone te nalaze.

**Naknada štete**

**Članak 23.**

(1) Ugovaratelj je dužan sanirati sve nastale štete uslijed građenja uključivo i oštećenja na mreži javnih i nerazvrstanih cesta koje se koriste tijekom izvođenja radova. Troškovi i radovi se posebno ne obračunavaju i ne plaćaju, već se podrazumijeva da su uključeni u ukupnu ugovornu cijenu.

**Članak 24.**

(1) Ugovaratelj je u obvezi štititi, obeštetiti, ne smatrati odgovornim i braniti Naručitelja i njegove djelatnike od svih i protiv svih potencijalnih i stvarnih šteta, odgovornosti, materijalnih zahtjeva, traženja, pravnih radnji i pravnih odluka koji su prouzročeni zbog povrede ugovora po Ugovaratelj, njegovim zaposlenicima, predstavnicima, zastupnicima i podugovarateljima i dobavljačima te bilo kojih od njihovih obveza prema ovom Ugovoru.

(2) U slučaju bilo kakvih odštetnih zahtjeva trećih osoba prema Naručitelju, a koji proizlaze iz izvršenja obveza Ugovaratelj po ovom ugovoru, Ugovaratelj se obvezuje takve zahtjeve u cijelosti preuzeti.

(3) Ukoliko bi Naručitelj popravio ili nadoknadio štetu nastalu trećim osobama po osnovi provedbe ovog Ugovora, Naručitelj ima pravo naknaditi štetu odbitkom odgovarajućeg iznosa od bilo koje situacije koju je ispostavio Ugovaratelj, odnosno na Naručitelju drugi prihvatljivi način.

**Članak 25.**

(1) Rizik propasti ili oštećenja građevine ili radova iz bilo kojeg uzroka prije primopredaje Naručitelju snosi Ugovaratelj te nema pravo na naknadu od Naručitelja.

(2) Ukoliko se na radovima ili dijelu građevine dogodi gubitak ili šteta tijekom perioda kada je Ugovaratelj odgovoran za brigu o njima kako je navedeno u prethodnom stavku, Ugovaratelj će nadoknaditi gubitak ili ispraviti štetu na svoj rizik i na trošak tako da radovi ili građevina odgovaraju Ugovoru.

**Članak 26.**

1. Ugovaratelj je obvezan dostaviti Naručitelju, u roku 10 (deset) dana od dana potpisa Ugovora jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora, u iznosu 10% (deset posto) od ugovorne cijene radova (bez PDV-a), a u obliku garancije banke koja mora biti neopoziva, bezuvjetna i na prvi pisani poziv, na rok duži za 30 dana od dana trajanja ugovora.

Ukoliko dođe do produljenja roka ili povećanja ugovornog iznosa, odnosno zaključivanja dodatka ugovoru, iznos i rok valjanosti jamstva mora se prilagoditi novonastaloj situaciji.

1. O dostavljenom jamstvu Ugovaratelj će obavijestiti predstavnika Naručitelja.
2. U slučaju nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje Ugovora u roku iz stavka 1. ovog članka, Naručitelj će raskinuti Ugovor i naplatiti Ugovarateljevo jamstvo za ozbiljnost ponude.
3. Ukoliko Ugovaratelj ne završi ugovorne radove u roku iz članka 5.(1) ovog Ugovora, obvezan je Naručitelju dostaviti novo jamstvo iz stavka 1. ovog člana i to za naredno razdoblje u kojem će završiti ugovorne radove.
4. Novo jamstvo je Ugovaratelj obvezan dostaviti najkasnije 15 (petnaest) dana prije isteka roka važenja jamstva iz stavka 1. ovog članka.
5. U slučaju da Ugovaratelj ne dostavi novo jamstvo iz stavka 4. ovog članka u roku iz stavka 5. ovog članka, Naručitelj može naplatiti jamstvo iz stavka 1. ovog članka, te ima pravo raskinuti Ugovor.
6. Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora vraća se nakon uspješno provedenog tehničkog pregleda, primopredaje i okončanog obračuna radova i dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

**Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku**

**Članak 27.**

1. Ugovaratelj jamči za ugovornu kvalitetu izvedenih radova, odnosno za otklanjanje nedostataka. Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka utvrđuje se na razdoblje od \_\_\_\_\_\_\_\_\_godine i počinje teći od dana primopredaje radova.
2. Ugovaratelj je obvezan Naručitelju, u roku od 8 (osam) dana nakon primopredaje radova, dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, u iznosu 10 % (deset posto) od ugovorne cijene radova (bez PDV-a), a u obliku garancije banke koja mora biti neopoziva, bezuvjetna i na prvi pisani poziv.
3. Ukoliko Ugovaratelj ne dostavi jamstvo iz stavka 2. ovog članka Naručitelj ima pravo naplatiti jamstvo iz članka 25. ovog Ugovora.
4. Dostavljanjem jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku Naručitelju, Ugovaratelju se vraća jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora.
5. Po isteku jamstvenog roka Naručitelj se obvezuje Ugovaratelju izvršiti povrat bankarske garancije kao jamstva za otklanjanje nedostataka.

**Članak 28.**

1. Ugovaratelj je obvezan u jamstvenom roku na pisani poziv Naručitelja o svom trošku i na svoj rizik otkloniti svaki nedostatak koji je nastao zbog njegovog propusta, nekvalitetnog rada ili nepostizanja ugovorne namjene i/ili propisane kvalitete.
2. Ukoliko Ugovaratelj na pisani poziv Naručitelja ne pristupi otklanjanju nedostataka najkasnije u roku od 8 (osam) dana od prijama pisanog poziva, ili ne otkloni nedostatak u roku koji je određen u pisanom pozivu Naručitelja, Naručitelj ima pravo otkloniti nedostatak na teret Ugovaratelja.

**Ustupanje dijela Ugovora podugovarateljima** *(navesti ukoliko je primjenjivo)*

**Članak 29.**

Ugovaratelj daje dio ovog Ugovora u podugovor sljedećem podugovaratelju:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, OIB: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, broj žiro računa: \_\_\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

sukladno podacima navedenim u ponudi Ugovaratelja, koja je sastavni dio ovog Ugovora.

1. Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost Ugovaratelja za izvršenje ovog Ugovora.
2. Naručitelj neposredno plaća podugovaratelju. Ugovaratelj je dužan svom računu priložiti račune svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.
3. Ugovaratelj smije tijekom izvršenja ovog Ugovora mijenjati podugovaratelja za onaj dio Ugovora koji je prethodno dao u podugovor, preuzeti izvršenje dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor, uvesti jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavi neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili ne, uz pristanak Naručitelja.

(5) Ako se nakon sklapanja ovog Ugovora mijenja podugovaratelj, pod uvjetom da je Naručitelj pristao na to, Ugovaratelj je obvezan Naručitelju u roku 5 (pet) dana od dana pristanka, za novoga podugovaratelja dostaviti sljedeće podatke:

- radovi, roba ili usluge koje će izvesti, isporučiti ili pružiti podugovaratelj,

- predmet, količina, vrijednost, mjesto i rok izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga, i

- podaci o podugovaratelju (ime, tvrtka, skraćena tvrtka, sjedište, OIB i broj računa).

**Raskid ugovora od strane Naručitelja**

**Članak 30.**

(1) Ukoliko Ugovaratelj propusti ispuniti neku obvezu iz Ugovora, predstavnik Naručitelja može putem pisane obavijesti zatražiti od Ugovaratelja da popravi nedostatak ili ga ukloni u odgovarajućem roku.

(2) Naručitelj ima pravo raskinuti Ugovor ukoliko Ugovaratelj:

* ne dostavi zahtijevana jamstva;
* ne postupi prema obavijesti za uklanjanje nedostatka sukladno prethodnom stavku;
* ne nadoknadi zaostatke i ne uskladi izvođenje radova s planom sukladno članku 7.(2);
* ne dostavi policu osiguranja sukladno članku 18.;
* prepusti podugovaratelju izvođenje pojedinih radova suprotno odredbama članka 29.
* postane nesolventan ili ode u stečaj; ili
* ne izvrši druge obveze u slučaju čega je ovim Ugovorom ili zakonom kao sankcija predviđen raskid ugovora.

**Članak 31.**

1. Naručitelj ima pravo raskinuti ovaj Ugovor u svako doba kako mu to odgovara bez obrazloženja uzroka, uz obavijest Ugovaratelju o takvom raskidu, uz pridržaj svih prava Ugovaratelja koja mu po zakonu pripadaju, osim prava na naknadu troškova uprave koje je Ugovaratelj prema svojim kalkulacijama trebao naplatiti po osnovi realizacije ovog Ugovora, odnosno iz cijene Ugovora da se isti realizirao.

Raskid će stupiti na snagu 30 (trideset) dana nakon datuma kada Ugovaratelj primi takvu obavijest ili Naručitelj vrati jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora, prema tome koji je datum kasniji. Naručitelj neće raskinuti Ugovor prema ovom članku kako bi ugovorne radove sam izveo ili organizirao da ih izvede drugi Ugovaratelj.

**Članak 32.**

(1) Naručitelj raskida Ugovor putem pisane obavijesti Ugovaratelju.

1. U slučaju raskida Ugovora sukladno članku 29. i članku 30. Naručitelj će platiti Ugovaratelju samo izvedene radove. Šteta koju Ugovaratelj može potraživati zbog raskida Ugovora prema ovom članku i prethodnom članku ovog Ugovora, obuhvaća samo običnu štetu koju je Ugovaratelj imao zbog raskida Ugovora (što ne uključuje tzv. troškove uprave niti izmaklu korist ili povredu prava osobnosti).

**Raskid ugovora od strane Ugovaratelja**

**Članak 33.**

1. Ugovaratelj ima pravo raskinuti ovaj Ugovor:

* ako Naručitelj u bitnome ne izvršava svoje obveze iz Ugovora;
* u slučaju djelovanja više sile koje potpuno onemogućuje izvođenje radova za dulje od 6 (šest) mjeseci.

**Obveze Ugovaratelja u slučaju raskida Ugovora**

**Članak 34.**

(1) U slučaju raskida ugovora Ugovaratelj je obvezan u primjerenom roku, a najduže u roku od 30 (trideset) dana:

* osloboditi gradilište od svojih strojeva, materijala i ljudi, te strojeva, materijala i ljudi svojih podugovaratelja
* izvršiti primopredaju svih radova te predati dokumentaciju potrebnu za obavljanje tehničkog pregleda nadzornom inženjeru
* konzervirati radove, tj. zaštiti ih od propadanja i oštećenja na tehnički prikladan i ispravan način
* dovesti cestu i ostalu infrastrukturu u prvobitno stanje, odnosno stanje odgovarajuće za sigurnu upotrebu
* potpisati primopredajni zapisnik
* predati – vratiti investitoru glavne projekte temeljem kojih je dobivena potvrda na glavni projekt, izvedbenu projektnu dokumentaciju temeljem koje je izvodio radove, atestnu dokumentaciju za sve materijale koje je ugradio i ispitivanja koja je proveo, građevinski dnevnik i građevinsku knjigu ovjerenu po nadzornom inženjeru.
* nacrt iskolčenja i geodetski snimak izvedenog stanja.
* dostaviti investitoru izjavu ovjerenu po odgovornoj osobi, a kojom izjavljuje da su radovi izvedeni po odobrenom projektu i u skladu sa važećim propisima
* nakon predaje dokumenata iz ovoga članka, a najkasnije osmi dan nakon raskida ugovora, napustiti gradilište, oslobođeno od njegovih stvari i ljudi

(2) Ukoliko Ugovaratelj ne izvrši u prethodnom stavku navedene obveze u za to određenim rokovima Naručitelj ima pravo naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora te, bez potrebe ishođenja odobrenja Ugovaratelj, ukloniti s gradilišta materijal i strojeve Ugovaratelja ili podugovaratelja na trošak Ugovaratelja i pohraniti ih u javno ili drugo skladište na trošak Ugovaratelja.

**Članak 35.**

1. Ugovorne strane suglasne su da se Ugovor može prekinuti prije isteka roka valjanosti po dogovoru obiju ugovornih strana ili u slučaju nastupa sljedećih okolnosti:

* ako zbog više sile nije moguće stalno ispunjavati ugovorene obveze,
* ako nadležno tijelo uprave zabrani daljnje izvođenje radova,
* ako prestane potreba za izvođenjem radova,
* u slučaju kršenja odredaba ovog Ugovora od strane jedne od ugovornih strana i ako posljedice kršenja nisu otklonjene u roku određenom u pismenom upozorenju druge ugovorne stranke, ugovor se raskida odmah po prijemu pismene obavijesti o prekidu Ugovora.
* ako nastupe druge okolnosti ili događaji koji onemogućavaju ispunjenje ugovora.

**Imenovanje predstavnika Ugovaratelja i Naručitelja**

**Članak 36.**

1. Ugovaratelj je obvezan tijekom uvođenja u posao imenovati osobu koja će voditi građenje te o tom imenovanju pisanim putem obavijestiti Naručitelja, a sukladno važećim propisima.
2. Naručitelj je obvezan tijekom uvođenja u posao imenovati osobu koja će biti predstavnik Naručitelja i u njegovo ime nadgledati izvršenje ovog Ugovora, te o tom imenovanju pisanim putem obavijestiti Ugovaratelja.
3. Predstavnik Naručitelja predstavlja Naručitelja u odnosima koji nastanu temeljem ovog Ugovora te se cjelokupna komunikacija Ugovaratelja prema Naručitelju obavlja preko njega.

**Stručni nadzor**

**Članak 37.**

1. Stalni stručni nadzor tijekom izvođenja ugovorenih radova obavljat će Naručitelj putem nadzornog inženjera.

Ugovaratelj je dužan omogućiti Naručitelju i nadzornom inženjeru stalan nadzor nad radovima, kontrolom količine i količine upotrijebljenog materijala, opreme i uređaja.

(2) O imenovanju nadzornog inženjera Naručitelj je dužan pisanim putem obavijestiti Ugovaratelja.

**Članak 38.**

(1) U provedbi stručnog nadzora građenja, osim dužnosti određenih u članku 58. Zakona o gradnji (NN br.153/13), nadzorni inženjer je dužan i ovlašten:

* nadzirati građenje u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom, važećim propisima i pravilima struke
* utvrditi ispunjava li izvođač i odgovorna osoba koja vodi građenje ili pojedine radove uvjete propisane posebnim zakonom
* utvrditi je li iskolčenje građevine obavila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu
* odrediti provedbu kontrolnih ispitivanja određenih dijelova građevine u svrhu provjere, odnosno dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu i/ili drugih zahtjeva, odnosno uvjeta predviđenih glavnim projektom ili izvješćem o obavljenoj kontroli projekta i obveze provjere u pogledu građevnih proizvoda
* bez odgode upoznati investitora sa svim nedostacima, odnosno nepravilnostima koje uoči u glavnom projektu i tijekom građenja, a investitora i građevinsku inspekciju i druge inspekcije o poduzetim mjerama
* sastaviti završno izvješće o izvedbi građevine

**Članak 39.**

(1) Ovaj Ugovor zamjenjuje sve ranije dogovore ili sporazume između ugovornih strana koje se odnose na predmet ovoga Ugovora.

(2) Ugovorne strane će u izvršavanju ovoga Ugovora međusobno surađivati u dobroj vjeri te se obvezuju potpisati sve isprave, dati sva očitovanja i obaviti sve druge radnje koje budu bile potrebne radi izvršavanja ovoga Ugovora.

(3) Ukoliko bi odredbe ovog Ugovora bile ili postale nevaljane ili u slučaju pravne praznine u odredbama Ugovora, to nema utjecaja na važenje ostalih odredbi ovog Ugovora. U tim će slučajevima ugovorne strane nevažeću odredbu zamijeniti novom koja će u gospodarskom smislu biti najbliža nevaljanoj odredbi.

(4) Naručitelj zadržava pravo da tijekom radova trajno odustane od izvedbe pojedinih stavki iz ugovornog troškovnika, bez prava ikakve naknade Ugovaratelju.

**Solidarna odgovornost**

**Članak 40.**

(1) Ukoliko Ugovaratelj osnuje društvo sa zajedničkim ulaganjem (*joint venture*), konzorcij ili neku drugu grupu dvije ili više članova, koje ne predstavljaju pravnu osobu:

* smatrat će se da su ti članovi pojedinačno i solidarno odgovorni Naručitelju za realizaciju ugovora.
* Ugovaratelj neće mijenjati svoje ustrojstvo ili pravni status bez prethodnog odobrenja Naručitelja.

**Mjere zaštite na radu**

**Članak 41.**

1. Radnici koji obavljaju ugovorenu vrstu radova moraju posjedovati odgovarajuće kvalifikacije za tu vrstu radova. Radnici moraju biti obučeni i osposobljeni za rad na siguran način na mjestu rada, kao i za rad na siguran način koji se odvija eventualnim korištenjem sredstava sa povećanim opasnostima na mjestima rada.
2. Radnici moraju posjedovati odgovarajući i ispravan alat kao i dovoljno ispravnih i odgovarajućih osobnih zaštitnih sredstava. Sredstva sa povećanim opasnostima moraju biti ispitana (atestirana) i ispravna. Radnici moraju biti sposobni i osposobljeni za rad na visini u skladu s važećim propisima.
3. Ugovaratelj je dužan u cijelosti se pridržavati općih i posebnih mjera sigurnosti na radu predviđenih pravilima struke i Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08), Zakonom o zaštiti na radu (NN 59/96, 94/96,114/03,100/04, 86/08,116/08, 75/09, 143/12), te Zakonom o zaštiti od požara (NN 92/10) u pogledu sigurnosti radnika na radilištu, prolaznika, prometa, čuvanja objekata na kojima se izvode radovi, opreme, okoline i susjednih objekata, kao i Pravilnika o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (NN 114/02, 131/02, 126/03). Izvođenje radova mora biti usklađeno sa važećim propisima, pravilima struke i važećim zakonima koji vrijede za izvođenje predmetnih radova. Ugovaratelj radova ima posebnu obvezu organizirati rad na siguran način u skladu sa važećim Pravilnikom o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/12). Mjere zaštite na radu, kao i mjere zaštite od požara predviđene gore navedenim zakonima i pravilnicima, Ugovaratelj je dužan provoditi na svoj rizik i o svom trošku.
4. Za sve eventualne nezgode nastale na gradilištu, materijalnu i kaznenu odgovornost snosi Ugovaratelj.

**Ostale odredbe**

**Članak 42.**

1. Sastavni dio ovog Ugovora su:
   1. Ponudbeni list Ugovaratelja br. \_\_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_\_\_ godine
   2. Troškovnik s cijenama
   3. Projektnu dokumentaciju s pripadajućim nacrtima predmetnog vodovoda
   4. Izjava Ugovaratelja o omogućavanju pristupa za provjere/kontrole i reviziju tijela EU
   5. Vremenski plan izvođenja radova

**Završne odredbe**

**Članak 43.**

(1) Sve eventualne sporove iz ovog ugovora, Naručitelj i Ugovaratelj će rješavati sporazumno.

(2) U slučaju nemogućnosti sporazumnog rješenja spora, ugovorne strane prihvaćaju nadležnost stvarno nadležnog suda.

**Članak 44.**

Kontakt osoba Naručitelja je\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tel: 047/532-033; mob: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

fax: 047/532-034, e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Kontakt osoba Ugovaratelja je (*ime i prezime, kontakt podaci*).

**Članak 45.**

1. Sva prava i obveze iz ovog Ugovora vrijede i za pravne slijednike ugovornih strana.

**Članak 46.**

1. Ugovorne strane su suglasne da za sve što nije izrijekom navedeno u ovom Ugovoru vrijede odredbe Zakona o obveznim odnosima, Zakona o javnoj nabavi te drugih važećih zakonskih i drugih propisa.

**Članak 47.**

(1) Ovaj je Ugovor sastavljen i napisan u 3 (tri) istovjetna primjerka, od kojih svaki ima dokaznu snagu izvornika, svaka ugovorna strana dobiva po 1 (jedan) primjerak te 1 (jedan) primjerak Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

**Članak 48.**

(1) Ugovor stupa na snagu danom potpisa (svih) ugovornih strana.

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(datum potpisa ugovora*

*upisuje strana koja posljednja potpisuje ugovor)*

**PREDSTAVNIK ZAJEDNICE NARUČITELJ:**

**UGOVARATELJA:**

Direktor Direktor

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­\_